##### WZÓR

# UMOWA NR 340/....... /2008

Zawarta w dniu  ............................ roku, pomiędzy :

Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. …………………………. w Wodzisławiu Śląskim, reprezentowaną  z upoważnienia  przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim, 44-300 Wodzisław Śląski ul. L. Mendego 2

zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

###### Dyrektora – mgr Bolesław Gowin

a

#### ................................................................................................................................................... zwanym w treści umowy „Wykonawcą” , reprezentowanym przez:

- …………………………………………………………….

- …………………………………………………………….

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym z art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1.

Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje jako przedmiot umowy do realizacji :

wykonanie remontu dachu z pokryciem papowym w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. ……………………………… w Wodzisławiu Śląskim, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  i Remontowej  w Wodzisławiu Śl.

§ 2.

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę następującego zakresu prac                        na budynkach wymienionych w § 1 :

- rozbiórka istniejącego pokrycia papowego  szerokości 1 m wzdłuż pasów rynnowych

- wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej (papa podkładowa na szerokości 1 m przy pasach rynnowych + papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na całej powierzchni dachu)

- wymianę starych obróbek blacharskich na nowe

- wymianę starych rynien na nowe z PCV

- montaż desek rynnowych

- naprawę tynków kominów oraz ich pomalowanie

- wykonanie nowych obróbek kominów z papy termozgrzewalnej na izoklinach                     ze styropianu

Powyższe należy wykonać zgodnie z zakresem ustalonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przedmiarem robót, które stanowią integralna część umowy.

§ 3.

- Wykonawca  wykona roboty siłami własnymi. Ewentualne zlecenia podwykonawcom części robót objętym przedmiotem zamówienia wymagają pisemnej akceptacji „Zamawiającego” przed przystąpieniem do całego zakresu robót.

- Dopuszczenie do robót Podwykonawcy bez wiedzy i zgody Zamawiającego spowoduje

odstąpienie  od umowy.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania lub zaniechanie

Podwykonawców.

§ 4.

- Powierzone roboty Wykonawca wykona własnym materiałem, fachowo i sumiennie, zgodnie z spisem robót, warunków zwykłych i specjalnych oraz zgodnie z obowiązującymi normami i innymi przepisami technicznymi.

§ 5.

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy –  ………..2008 r.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – …….. …2008 r.

§ 6.

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne w kwocie ............. słownie: ...........................................................................................

- Do faktur doliczany będzie podatek od towarów i usług /VAT/ w wysokości 7 %

- Płatnikiem faktur będzie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. dr L. Mendego 2.

- Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku dłużnika.

- Dopuszcza się rozliczenie fakturami częściowymi po wykonaniu  etapu robót

zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

6.  Ustala  się do 30 dni termin płatności faktur.

§ 7.

Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji bez zgody Zamawiającego

§ 8.

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ..................................

- Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością             i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i przedmiarem wykonania przedmiotu umowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie : ..................................

§ 9.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren w terminie do dnia ...........................r.

- Wykonawca  zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o gotowości przystąpienia do robót w następnym budynku  z takim wyprzedzeniem, aby była możliwość przygotowania przez Zamawiającego frontu robót zapewniającego prawidłowy ich przebieg.

- Uporządkowanie placu budowy przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 14 dni po zakończeniu robót.

§ 10.

Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt zapewnić ochronę znajdującego się na placu budowy mienia  oraz warunki bezpieczeństwa i higieny prac.

§ 11.

- Koszt organizacji placu budowy oraz zabezpieczenia czynnego obiektu jakim są zasiedlone budynki mieszkalne obciąża Wykonawcę robót.

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe  Wykonawcy, znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Za wszelkie szkody  wynikłe w trakcie realizacji robót z winy Wykonawcy, Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności.

§ 12.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonany przedmiot umowy.

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 10-dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę

- Zamawiający zakończy czynności odbiorowe najpóźniej w 7-dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad wyznaczając stosowny termin

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli:

-    nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem, może obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej

wartości  technicznej,

-   uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od

umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 13.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanego zakresu robót objętego umową, stwierdzone  w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie gwarancyjnym. Uprawnienia zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie 12 miesięcy od  ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi zostają rozszerzone  poprzez udzielenie gwarancji. Termin gwarancji wynosi ...................... miesięcy od ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.

- Strony ustalają następujący tryb i zasady zgłaszania Wykonawcy reklamacji z powodu

wad wykonania usługi montażu w okresie gwarancyjnym:

- wykonawca w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji dokona oględzin przedmiotu reklamacji, a w przypadku jej uznania usunie wadę w terminie kolejnych 5 dni.

- przekroczenie terminu usunięcia usterki powyżej terminu określonego w § 12 pkt 2 spowoduje naliczenie poniższych kar umownych, które Zamawiający może wymagać               od Wykonawcy lub potrącić z kaucji gwarancyjnej.

§ 14.

- Wykonawca na poczet należytego wykonania umowy i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi zabezpieczy przed podpisaniem umowy  kwotę  ................  zł tj. 4 % ceny umownej brutto.

- Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi wniesionego w pieniądzu, w wysokości 70% zwrócona zostanie w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze na konto Wykonawcy.

- Pozostała część zabezpieczenia złożona będzie na oprocentowanym koncie Zamawiającego          i zostanie zwrócona po okresie gwarancji i  rękojmi w ciągu 14 dni na konto Wykonawcy ....................................................................... wraz z należnymi odsetkami.

§ 15.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu odbioru odbywało się będzie na podstawie dokonanego odbioru.

§ 16.

Zamawiający oświadcza, że posiada środki na zapłatę wynagrodzenia za przedmiot umowy             i będzie je regulował z konta Wspólnoty ………………………………………………………………..

Za zwłokę w zapłacie należności z tytułu wykonywanych robót naliczone będą odsetki                 w wysokości ustawowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 17.

Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki do 14 dnia, natomiast od 15-go dnia w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady                      i gwarancji w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- w przypadku nie usunięcia usterek i wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia usterek i wad innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy oraz potrącenie należności z kaucji gwarancyjnej.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę nastąpi utrata kaucji gwarancyjnej w całości wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego

- Jeżeli Zamawiający nie zapewni środków na finansowanie robót, Wykonawca będzie miał prawo według własnego wyboru:

- wstrzymać realizację robót budowlanych żądając aby Zamawiający uregulował

wynagrodzenie za roboty budowlane do daty wstrzymania realizacji,

- odstąpić od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, po upływie dwóch miesięcy od daty wezwania Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 18.

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV k.c. stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- Zamawiającemu przysługuje prawo :

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie powinno nastąpić w ciągu miesiąca od powzięcia wiadomości,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót w wyznaczonym terminie bez uzasadnionej przyczyny                   lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie musiał wykonać swych zobowiązań umownych wobec tego kontrahenta.

§ 19.

W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzi przy udziale Zamawiającego szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku - wg stanu na dzień odstąpienia,

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- sporządzi wykaz materiałów będących jego własnością które nie mogą być przez niego wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło bez jego winy,

- niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wykonane.

- Zamawiający:

- odbierze roboty przerwane oraz zapłaci za roboty wykonane do dnia odstąpienia

- przejmie od Wykonawcy teren budowy.

§ 20.

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 21.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 22.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści zawartej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 23.

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 24.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

## ZAMAWIAJĄCY                                        WYKONAWCA