projekt

Umowa

nr ……….

zawarta w dniu………………….………….. pomiędzy Miastem Wodzisław Śląski  z siedzibą 
w Wodzisławiu Śl. przy ulicy Bogumińskiej 4 , zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Mieczysława Kieca- Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego

a …………………………z siedzibą: …………………, reprezentowaną przez ……………………………………………

zwanym dalej w treści  umowy „Wykonawcą”.

wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nr sprawy……………………….

po przeprowadzeniu procedury przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:

§1

Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na:  Stworzeniu mapy numerycznej, ortofotomapy oraz numerycznych baz danych podstawowych i tematycznych w ramach „Utworzenia podstaw informacyjnych Systemu Informacji Przestrzennej miasta Wodzisławia Śląskiego”. Zamówienie zostanie wykonane w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1, zgodnie 
z dokumentem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy Opis przedmiotu zamówienia - warunki techniczne.

- W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca ma również uwzględniać ustalenia zawarte w studium wykonalności w przepisach  prawnych i technicznych obowiązujących przy wykonywaniu prac geodezyjno-kartograficznych i informatycznych.

§ 3

Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, z tym że pierwszy etap obejmujący obręb Zawada zostanie zrealizowany w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

§ 4

- Realizacja zamówienia odbywa się z zastosowaniem metodyki zarządzania projektem, w sposób szczegółowo określony w opisie przedmiotu zamówienia, o których mowa w § 2 punkt 1 .

- W terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy, Wykonawca sporządza i przedstawia do odbioru  szczegółowe harmonogramy, zapewniające terminową i równomiernie rozłożoną w czasie realizację planu projektu:

  - harmonogram realizacji prac w części dotyczącej I etapu;

  - harmonogram realizacji prac w częściach pozostałych tj. etapów: II, III i IV oraz przekazania danych do zasobu geodezyjno – kartograficznego.

§ 5

Zasady współdziałania w trakcie realizacji zamówienia:

1. Kierownikiem Projektu reprezentującym Zamawiającego jest Pani Halina Sieradz – Kierownik Referatu Geodezji Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

- W sprawach dotyczących bieżącej realizacji prac modernizacyjnych oraz w sprawach uzgodnień dotyczących szczegółowych aspektów realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się do  Kierownika Projektu, który reprezentuje Zamawiającego przed Wykonawcą. W zakresie wzajemnego współdziałania strony umowy zobowiązują się działać niezwłocznie, nie przekraczając terminów 3 –dniowych (licząc dni robocze) na udzielenie odpowiedzi i udostępnienie danych. Zastrzega się, że Kierownik Projektu nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania, na które Wykonawca musi znaleźć odpowiedź sam w ramach wykonywania zamówienia.

- Zamawiający zapewnia Wykonawcy wgląd do wszelkich dokumentów, materiałów i informacji, które są niezbędne do wykonania zamówienia.

- Narady techniczne z udziałem Wykonawcy odbywać się będą co 2 tygodnie w siedzibie Zamawiającego, w terminach wyznaczonych przez  Kierownika Projektu.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy  wobec osób trzecich wszelkich informacji, które powziął w związku z realizacją niniejszej umowy, a w szczególności zachowania tajemnicy służbowej i tajemnicy w zakresie informacji objętych ochroną danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących realizacji niniejszej umowy, jak również do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiałów, z którymi z racji wykonywania umowy mógł się zetknąć.

§ 6

Zasady odbiorów prac:

- Wykonawca realizuje zamówienie w częściach odpowiadających poszczególnym etapom prac, w terminach zgodnych z harmonogramami, o których mowa w § 4 punkt 2. Poszczególne etapy prac,
podlegają zgłoszeniom i odbiorom.:

  - W zakresie etapu I prace obejmą: obręb Zawada;

  - W zakresie etapu II prace obejmą obręby: Kokoszyce, Jedłownik, i Turzyczka;

  - W zakresie etapu III obręb miasta Wodzisław i Marusze;

  - W zakresie IV etapu obręb Radlin.

- Wykonawca zgłasza do odbioru Kierownikowi Projektu poszczególne etapy zamówienia po ich zrealizowaniu.

- Kierownik Projektu dokonuje odbiorów zgłaszanych przez Wykonawcę, poszczególnych etapów zamówienia, każdorazowo w terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia, na zasadach szczegółowo opisanych w „Załączniku do opisów przedmiotu zamówienia”, o którym mowa w § 2 . Każdorazowo po dokonaniu czynności odbioru Kierownik Projektu stwierdza, czy dany obszar pracy nadaje się do przyjęcia czy nie i w następnym dniu po zakończeniu odbioru przekazuje wyniki odbioru do zasobu geodezyjno-kartograficznego.

- Kontrola wyników odbiorów jest dokonywana przez Zamawiającego, każdorazowo w terminie 10 roboczych dni od daty przekazania tych wyników Zamawiającemu przez Wykonawcę. Każdorazowo pozytywny wynik kontroli stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej za wykonanie etapu pracy.

- Protokoły odbiorów Wykonawca odbiera w siedzibie Zamawiającego - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Geodezji.

§ 7

Zasady rozliczeń finansowych:

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma od Zamawiającego łącznie kwotę wartości zamówienia……………………zł (słownie:…………………) w tym 22% VAT.

- Zamawiający dopuszcza składanie faktur częściowych za wykonanie poszczególnych etapów prac, przy czym wysokości kwot tych faktur częściowych muszą stanowić następujący procent łącznej kwoty wartości zamówienia:

  - W zakresie:

    - I etapu prac 20%, co daje kwotę ….……….zł;

    - II etapu prac 30%, co daje kwotę ….………zł;

    - III etapu prac 30%, co daje kwotę ……….…zł;

    - IV etapu prac 20%, co daje kwotę …..……...zł.

  - Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur, każdorazowo w ciągu 30 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

Płatnikiem faktur będzie: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4, 
44-300  Wodzisław Śląski,  NIP 647-12-77-603.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

- Wykonawca do dnia zawarcia niniejszej umowy wnosi kwotę w wysokości 5 % łącznej ceny całkowitej (łącznej  kwoty wartości zamówienia, o której mowa w §7 punkt 1) tj.: kwota …….…….zł (słownie……………..), jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, przy czym: 80% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj.:……….zł (słownie……………..), jest zwracane Wykonawcy, w terminie 30 dni od całkowitego zakończenia prac; pozostałe 20% jest pozostawione na zabezpieczenie roszczeń i jest zwracane Wykonawcy w terminie po upływie okresu gwarancji.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przepada w wypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

§ 9

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 5 lat. Bieg terminu gwarancyjnego rozpoczyna się następnego dnia po wykonaniu zamówienia.

§ 10

Wykonawca za korzystanie z danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wniesie jednorazową opłatę zgodnie ze stawką, o której mowa w Załączniku nr 1 tab. III, pkt. 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne kartograficzne oraz udzielenie informacji a także za wykonanie wypisów i wpisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333).

§ 11

Kary umowne:

- Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,3% łącznej kwoty wartości zamówienia o której mowa w § 7 punkt 1 tj.: kwotę……….zł (słownie…………………..) za każdą dobę zwłoki z tytułu:

  - nieterminowego wykonania harmonogramu, o którym mowa w § 4 punkt  2 lit.a.

  - nieterminowego wykonania harmonogramu, o którym mowa w § 4 punkt 2 lit.b

  - nieterminowego wykonania któregokolwiek z etapów obszarów modernizacji.

- Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% łącznej kwoty wartości zamówienia o której mowa w § 7 punkt 1 tj. kwotę……….zł (słownie…………………..) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę końcowego terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 1, Zamawiający może:

    - uznać, że nastąpiło odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
i naliczyć kwotę, o której mowa w punkcie 2;

lub

    - naliczyć dodatkową karę za przekroczenie końcowego terminu wykonania zamówienia 
w wysokości 40% łącznej kwoty wartości zamówienia o której mowa w § 7 punkt 1 tj. kwotę……….zł (słownie…………………..)

- Zamawiający może potrącać wartości kar umownych z należności wypłacanych  po wystawieniu przez Wykonawcę faktur  częściowych lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jak również może zażądać od Wykonawcy zapłaty w formie przelewu na konto Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12

- Zakazuje się zmian postanowień nin. umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem niżej wymienionych możliwości i warunków dokonania takiej zmiany:

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany strony umowy - Wykonawcy w sytuacji następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów,

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia brutto,
w przypadku zmiany przepisów obowiązujących dot. podatku VAT o różnicę pomiędzy stawką obowiązującą w chwili podpisania umowy a stawką po zmianie,

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli
dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na zmianę
z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy nastąpi zamiana harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany podwykonawcy i/lub części
wykonywanego przez niego zakresu robót, bądź wprowadzenie nowego
podwykonawcy,

- zmiana nazwy Wydziału lub Referatu, do kompetencji którego należą sprawy
związane z przedmiotem niniejszej Umowy,

2.	Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie prośby Wykonawcy wykazującej zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez Zamawiającego.

3.	Jakiekolwiek zmiany nin. umowy wymagają - pod rygorem nieważności – zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14

Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

§ 15

Umowa została spisana w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy.

§ 16

Załącznikami do niniejszej umowy są:

  - Opis przedmiotu zamówienia - warunki techniczne,

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

  - Oferta Wykonawcy,

  - Studium wykonalności,

  - Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiający:								Wykonawca: