UMOWA   Nr   ........./projekt/

zawarta w dniu ..................... 2012r. w Wodzisławiu Śląskim, pomiędzy 
Miastem Wodzisław Śląski, 44-300 Wodzisław Śląski,  ul. Bogumińska 4, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu  którego działa:

mgr Dariusz Szymczak  –   Zastępca Prezydenta Miasta

a  ......................................................................................

z siedzibą  w ........................................................................................

NIP:

REGON :

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  reprezentowanym przez

- ..........................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................

w wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

Przedmiot umowy

§  1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane  związane z Przebudowa toalet w budynku Muzeum  Miejskiego  w Wodzisławiu Śląskim”.

- Przedmiot umowy obejmuje zakres rzeczowy zgodny z  projektem budowlanym opracowanym przez  Pracownię Projektowa „Ewa Iwanowska i Belive Studio z siedzibą w  Wodzisławiu Śl. , ofertą przetargową opracowaną na podstawie przekazanych przez Zamawiającego przedmiarów robót, po zapoznaniu się Wykonawcy z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną, warunkami lokalizacyjnymi inwestycji i zawiera:

2.1.  Wykonanie robót budowlanych :

- Roboty rozbiórkowe

- Wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych i z laminatu( system kabin sanitarnych),

- Licowanie ścian  płytkami ceramicznymi,

- Wykonanie  podkładów  i posadzek  z płytek ceramicznych

- Montaż stolarki drzwiowej,

- Malowanie ścian, sufitów,  stolarki okiennej drzwiowej

- Roboty instalacyjne wentylacyjne,

- Wymiana instalacji elektrycznej (oświetleniowej i gniazd wtyczkowych)

- Montaż elektrycznych  ogrzewaczy wody,

- Wymiana instalacji sanitarnej i wodociągowej,

- Zabudowa  elementów  wyposażenia łazienek

2.2. Wykonanie  dokumentacji powykonawczej  oraz czynności niezbędnych do  użytkowania     pomieszczenia

23 Wykonanie innych robót i usług  niezbędnych do prawidłowego zrealizowania     przedmiotu zamówienia ,

2.4.Zlecenie wymaganych nadzorów , w tym powiadomienie konserwatora  zabytków o terminie zakończenia prac.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa  obejmuje :

- Projekt budowlany i wykonawczy,

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

- Przedmiar robót.

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Terminy realizacji

§  2

- Termin rozpoczęcia  przedmiotu umowy   w ciągu 7 dni po przekazaniu placu budowy

- Termin zakończenia przedmiotu umowy  : 2 miesiące od podpisania umowy.

- Za dzień zakończenia  wykonania  robót budowlanych strony ustalają  dzień zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru (wpis kierownika budowy do dziennika budowy) potwierdzony wpisem przez inspektorów nadzoru oraz pismem lub faxem.

Obowiązki stron

§  3

1. Zamawiający:

- przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,

- przekaże dokumentację projektową wraz z decyją - pozwoleniem na wykonanie robót budowlanych w 1 egzemplarzu w  dniu podpisania umowy,

- nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji zadania,

- będzie pełnił nadzór inwestorski,

- zleci nadzór autorski jednostce projektowej,

- przekaże dziennik budowy w dniu przekazania placu budowy.

2. Wykonawca:

- wykona przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, wymaganiami technicznymi określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  z  materiałów  własnych i przy użyciu własnego sprzętu,

- doprowadzi wodę i energię elektryczną dla potrzeb placu budowy i zainstaluje na  własny koszt liczniki  zużycia  wody  i  energii  oraz  poniesie  koszty  zużycia  energii i wody       w czasie budowy,

- zainstaluje, utrzyma i zlikwiduje  na własny koszt plac budowy,

- poinformuje Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich  stwierdzeniu i dokona uzgodnień ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

- zabezpieczy dostawy materiałów,  urządzeń i osprzętu,  które powinny odpowiadać co do    jakości    wymogom    wyrobów    dopuszczonych    do    obrotu    i    stosowania 
w budownictwie zgodnie z  obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz projektem ,

- na   każde  żądanie  Zamawiającego /  inspektora  nadzoru   zobowiązany  jest  okazać      w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

- zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

- badania, o których mowa powyżej będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt,

- jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania,

- jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową,  to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę,  zaś gdy wyniki badań wykażą,  że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową,  to koszty tych badań obciążają Zamawiającego,

- zabezpieczy utrzymanie porządku na budowie a w szczególności ochronę mienia                  i bezpieczeństwa ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP,

- zawrze umowę ubezpieczeniową o odpowiedzialności cywilnej [OC] w zakresie przedmiotu umowy oraz z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi,

- ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

- zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą,

- dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy użytkownikowi przy udziale zainteresowanych stron, a także przygotuje dokumentację służącą przekazaniu na stan środków trwałych,

- będzie prowadził prace w uzgodnieniu z Dyrekcją Muzeum

- przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą,

- będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione, związane z pełnieniem funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy,

Podwykonawcy

§  4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy
 robót:..........................

- Wykonawca powierzy wykonanie zakresu robót wskazanych w ofercie  następującym podwykonawcom:.......................................................................................................

- Wykonawca może zawrzeć umowy z podwykonawcami  tylko na zakres robót wskazany w ofercie.

- W przypadku zaistnienia konieczności zatrudnienia innych podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może ich zatrudnić tylko po wyrażeniu na to zgody na piśmie przez Zamawiającego.

Wynagrodzenie i warunki płatności

§  5

- Za wykonanie przedmiotu umowy  strony ustalają  wynagrodzenie kosztorysowe              w kwocie wynikającej z  kosztorysu ofertowego :

netto ....................................zł   + podatek VAT  tj.

brutto : ............................... zł (słownie:  ..............................................................

- W trakcie umowy nie przewiduje się zmiany cen.

- Zapłata  wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi po odbiorze robót na podstawie protokołu odbioru końcowego i kosztorysu powykonawczego  zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

- Płatność faktur będzie dokonywana przelewem przez Zamawiającego z jego konta na rachunek Wykonawcy w  banku  ...............................................................

w terminie  30 dni od daty wpływu do Zamawiającego .

- Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych tj.: faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP Zamawiającego w 2-ch egzemplarzach wraz z protokołem odbioru   końcowego przedmiotu zamówienia.

- W razie zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio na rachunek podwykonawcy cena oferty określona w ust. 1 ulega obniżeniu o kwotę tego wynagrodzenia.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Środki zabezpieczające płatności zgodnie z planem finansowym według klasyfikacji     budżetowej – dział  750 rozdział   75023    §  6050.

Sposoby rozliczeń i odbioru

§  6

- Strony postanawiają,  że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy, o czym powiadamia inspektora nadzoru ustnie lub telefonicznie.  Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się  do  niego  przez  inspektora  nadzoru w  terminie 
3 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągniecie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia,  może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad;

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia,  a :

    - nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

    - uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,                 Zamawiający może odstąpić od umowy , zażądać  odszkodowania za wadliwe wykonanie przedmiotu   umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy od nowa.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,  jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru)                     o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.

- Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, oraz po okresie gwarancji i rękojmi,  rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zmiana i odstąpienie od umowy

§ 7

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV K.C. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy   nie  leży w interesie publicznym,  czego nie można było przewidzieć     w chwili   zawierania umowy,  odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku                       w   terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych  okolicznościach

b) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz pomimo wezwania               Zamawiającego  złożonego   na  piśmie  nie   rozpoczął  ich przez kolejne 14 dni od            otrzymania wezwania;

e) Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót lub ją opóźnia i przerwa ta          lub opóźnienie wynosi więcej niż 1 miesiąc.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia podpisania protokółu odbioru.

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania  w  terminie  1 miesiąca  od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych  okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności                takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

Obowiązki stron po odstąpieniu od umowy

§ 8

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

      - W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół  inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia od umowy;

      - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,  która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy;

      - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów,  konstrukcji lub urządzeń,  które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową,  jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn,  za które odpowiada Zamawiający;

      - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

      - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

      - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada, zobowiązany jest do:

        - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za te roboty,

        - przejęcia od Wykonawcy budowy pod swój dozór.

Zmiany treści umowy

§  9

- Zmiany treści zawartej umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień  publicznych i mogą nastąpić tylko na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

1.1. Zmiana treści umowy w zakresie wydłużenia realizacji przedmiotu zamówienia , lub przesunięcia terminu odbioru robót, możliwa jest w przypadku:

- konieczności  zmiany dokumentacji  projektowej wynikłej w trakcie  realizacji inwestycji – zmiana terminu realizacji zamrowienia  o tyle dni, ile trwało przeprojektowanie,

- zmiany producenta materiałów/ urządzeń, wycofania materiałów /urządzeń z użycia – zmiana termin wykonania zamówienia o czas potrzebny na zakup nowych materiałów/urządzeń,

- wystąpienia zdarzeń losowych-klęska żywiołowa- zmiana terminu wykonania zamówienia o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót,

- konieczności wykonania robót dodatkowych  lub zamówień dodatkowych zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, opóźniających lub wstrzymujących realizację  robót  zasadniczych (termin wykonania  zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu),

- wykonania robót przewidzianych w dokumentacji technicznej opisującej przedmiot zamówienia, jednak nie wskazanych w przedmiarze i nie ujętych w kosztorysie ofertowym,

- wstrzymania robót przez konserwatora zabytków – przesunięcie terminu o taki czas, ile trwałno wstrzymanie robót.

1.2. Zmiana treści umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia w sytuacji gdy :

- zajdzie konieczność wykonania robót, które  zostały pominięte przez projektanta (w przedmiarze robót bądź w projekcie  budowlano-wykonawczym) a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotowego zamówienia,

- wystąpią roboty zamienne spowodowane błędami w dokumentacji  technicznej, wycofaniem  materiałów/urządzeń i zastosowanie nowych  materiałów pozwalających na  zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy oraz innymi niemożliwymi   do przewidzenia na  etapie podpisania  umowy,

- zajdzie konieczność zmiany technologii wykonania  z uwagi na konieczność zastosowania innych rozwiązań technicznych i materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa oraz w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub  należytego wykonania  umowy  zgodnie              z SIWZ.

1.3. W  razie  wystąpienia   powyższych   przesłanek,  Wykonawca   jest             zobowiązany  do ich udokumentowania w sposób nie budzący zastrzeżeń (protokół          konieczności, notatkę – powyższe dokumenty muszą być zaakceptowane przez          projektanta) i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzania.

- W przypadku wystąpienia robót dodatkowych wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm i standardów. Wycenę tych robót wykona w oparciu o ceny oraz wskaźniki kalkulacyjne jak w ofercie przetargowej, natomiast ceny sprzętu i materiałów nieujętych w kosztorysie ofertowym wg cen rynkowych lub średnich cen Sekocenbudu. Podstawą wykonania robót dodatkowych jest zatwierdzony protokół konieczności robót dodatkowych, przedmiar i kosztorys ofertowy oraz podpisana umowa. Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia za dodatkowe zakresy robót bez przedłożenia w/w dokumentów.

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać żadnych cesji związanych z realizacją umowy.

Gwarancje

§  10.

- Wykonawca udziela 3 lata  gwarancji jakości  na  przedmiot umowy.

- Strony zgodnie postanawiają, iż egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę wykonywać  będzie, w imieniu Zamawiającego,  użytkownik.

Kary i odszkodowania

§  11.

1.Strony przyjmują następujące kary umowne z tytułu niewywiązania się z niniejszej umowy:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości
0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,  licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego do dnia zgłoszenia do odbioru przedmiotu umowy;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,  licząc od uzgodnionego przez strony terminu ( dnia) wyznaczonego do usunięcia wad;

  - za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w wysokości 0,2 % za każdy dzień przerwy,

  - za sam fakt istnienia wad  nie nadających się do usunięcia w przedmiocie odbioru,          w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w §  5.

- Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo dochodzenia na podstawie Kodeksu Cywilnego odszkodowania  uzupełniającego                w  przypadku gdy kary określone w ust. 1 nie pokrywają jego szkód.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,  licząc od następnego dnia po terminie,  w którym odbiór miał być rozpoczęty;

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z dowolnej należności Wykonawcy.

Postanowienia szczegółowe

§  12

- Jako kierownika budowy dla prac będących przedmiotem umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się ............................................... 
uprawnienia budowlane  ............................................................................................

- Ze strony Zamawiającego wyznacza się:

  - koordynatora w zakresie obowiązków umownych : Panią inż.  Iwonę Szypuła

  - inspektorów nadzoru:

- branża konstrukcyjno-budowlana ...............................................................

- branża elektryczna .........................................................................................

- branża sanitarna .............................................................................................

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§  13

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w  wysokości               5 % wartości zamówienia brutto wymienionego w § 5 ust. 1

tj. ......................................................... zł

(słownie zł: ......................................................... ) w formie ...........................................

- Strony postanawiają,  że 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj............zostanie zwrócona  w ciągu  30 dni licząc od dnia  przyjęcia robót przez.............................. Zamawiającego jako należycie wykonane.

- Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 30 % w kwocie  ..........................................zł stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady  i  zostanie zwrócona  w  ciągu   14 dni  po jej upływie.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w pkt. 1 wysokość zabezpieczenia                        z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości robót,   lub jeżeli z powodu zwiększenia się wartości robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć,  Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiającego.

Rozstrzyganie sporów

§  14

Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby  Zamawiającego.

Obowiązujące przepisy

§  15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r., Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

Ilość egzemplarzy

§  16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki

§  17

Integralną część umowy stanowią załączniki :

    - specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

    - oferta Wykonawcy.

Wykonawca:                                                                                           Zamawiający: