- PROJEKT -

UMOWA OR-III.7021.00024.2011

zawarta w dniu ............... 2011 r. w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy Miastem Wodzisławiem Śląskim, NIP 647 - 12 - 77 - 603 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Mieczysława Kiecę  -  Prezydenta Miasta

a..............................................................................................................................................................

NIP  ................................................

REGON............................................

reprezentowanym przez :.......................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 25.06.210 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmian.) strony zawierają umowę                                o następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pt „Remont – usunięcie szkód zalania wodą  pomieszczeń biurowych  Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 4 A  zgodnie z przedstawioną ofertą.

2. Prace określone w ust. 1 obejmują :

- odkucie tynków i odgrzybienie ścian  w pięciu pomieszczeniach  biurowych o numerach 104 ( parter) 202, 203, 204 205 ( I piętro) w budynku 4 A,

- pomalowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi   oraz zabezpieczeniem mebli biurowych        i innych elementów wyposażenia znajdujących się w pomieszczeniach biurowych,

- wymianę podłóg i ułożenie wykładzin z tworzywa sztucznego.

zgodnie z przedmiarem robót oraz specyfikacjami technicznymi stanowiącymi załączniki do SIWZ.

3.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązany jest do:

a) zakończenia robót w terminie uzgodnionym w niniejszej umowie

b) wykonania robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami

c) zastosowania materiałów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie

d) prowadzenia prac remontowych z najwyższą starannością.

2. Prace remontowe wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę nabytych

w    porozumieniu z Zamawiającym ( wybór koloru farby, wybór wykładziny podłogowej

z tworzywa  sztucznego ).

§ 3.

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnia się:

a) ze strony Zamawiającego: Panią Elżbietę Kowalską

b) ze strony Wykonawcy: ..............................................

Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony     i nie stanowi zmiany  treści Umowy.

§ 4.

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy pomieszczeń do remontu w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,

- zapewnienie możliwości dostępu do remontowanych pomieszczeń,

- Zamawiający ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie mienia i szkody wyrządzone Wykonawcy o ile wynikają one z działania lub zaniechania Zamawiającego,

- dokonanie odbioru wykonanych prac.

§ 5.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- prowadzenie robót z najwyższą starannością, zgodnie z posiadaną dokumentacją, zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami,

- zabezpieczenie dostawy materiałów, urządzeń i osprzętu, które powinny odpowiadać                  co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie         z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- roboty prowadzone w czasie godzin pracy Urzędu Miasta zobowiązuje się wykonywać               ze szczególną ostrożnością i w porozumieniu z osobą wskazaną przez Zamawiającego,

- okazywanie na każde żądanie Zamawiającego wymaganych dokumentów np.: atestów, certyfikatów zgodności z Polską Normą,

- utrzymanie porządku na obszarze objętym remontem, a w szczególności ochronę mienia oraz przestrzegania przepisów BHP oraz p. poż.,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

§ 6.

- W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców do wykonania robót będących przedmiotem umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez podwykonawców.

- Wykonawca może zawrzeć umowy z podwykonawcami tylko na zakres ujawniony w ofercie przetargowej.

§ 7.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- W celu dokonania odbioru końcowego  ze strony Zamawiającego wyznacza się komisję składająca się z następujących osób : Elżbieta Kowalska, Ryszard Lorenczyk,

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad,

b)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia a:

    - nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

    - uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać odszkodowania za wadliwe wykonanie przedmiotu umowy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.

§ 8.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

Gwarancją nie są objęte wady i usterki powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania przedmiotu umowy przez Zamawiającego

§ 9.

- Za realizację Zamówienia strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ........... zł. netto                + 23 % VAT tj. ...................... zł brutto. (słownie brutto: ...................................................... zł)

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy      podany na fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 1, bez zastrzeżeń.

- Jako dzień zapłaty strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.

Środki płatności z działu 750, Rozdziału 75023, § 6050 i § 4270.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne

a) w wysokości 30 % wartości przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) w wysokości 2 % wartości przedmiotu niniejszej umowy, w przypadku każdorazowego stwierdzenia niestarannego działania Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy,

c) w wysokości 1 % wartości przedmiotu niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki
w wykonaniu umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu niniejszej umowy w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

3. Kary, o których mowa w ust.1 będą potrącane przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, wynikającego z faktury.

4. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

§ 11.

Istotne zmiany treści zawartej umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i mogą nastąpić tylko na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności w niżej opisanych przypadkach:

- Wystąpienie robót dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych – zmiana terminu wykonania robót o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonania robót zasadniczych.

- Rezygnacja z części robót na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia – zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy o kwotę, którą należałoby zapłacić gdyby przedmiotowe roboty zostały wykonane.

- Wystąpienie robót zamiennych spowodowanych względami oszczędnościowymi oraz innymi niemożliwymi do przewidzenia na etapie podpisania umowy -  ewentualna zmiana wartości umowy, zmiana sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 12.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r., Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

§ 13.

Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 14.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający 					Wykonawca

.