UMOWA   Nr  ....................                            (projekt)

zawarta w dniu ................................... 2012 r. w Wodzisławiu Śląskim, pomiędzy
Miastem Wodzisław Śląski, 44-300 Wodzisław Śląski,  ul. Bogumińska 4, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu  którego działa:

- ………………………….……………………………..

a.

…………………………………………………………

NIP:

REGON :

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego działają:

1.: ..........................................................................

2.: ..........................................................................

w wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

Przedmiot umowy

§  1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.: „Udrożnienie ruchu Etap I zadanie 5 – przebudowa ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim”

- Przedmiot umowy obejmuje zakres rzeczowy zgodny z ofertą przetargową opracowaną na podstawie przekazanych przez Zamawiającego przedmiarów robót, po zapoznaniu się Wykonawcy z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną, warunkami lokalizacyjnymi na zadaniu inwestycyjnym pn:„Udrożnienie ruchu Etap I zadanie 5 – przebudowa ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim”. Zadanie obejmują swoim zakresem m.in. wykonanie następujących robót:

- przebudowę jezdni (ul. 26-Marca) od km 0+954,60 ÷ 1+348,30.

- przebudowę  chodników,

- przebudowę skrzyżowania,

- przebudowę zatok autobusowych,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- przebudowę oświetlenia,

- budowę ekranów akustycznych.

- przebudowę kolidujących odcinków sieci i urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej,

b/ Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej,

c/ Wykonanie dokumentów i czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej inwestycji,

d/ Wykonanie innych robót, usług i poniesienie opłat niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

e/ Zlecenie wymaganych nadzorów branżowych.

f/ Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Uwagi dotyczące realizacji

§  2

1.Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wykorzystania lub przetworzenia w szczególności:

- drobne elementy betonowe (krawężniki, kostka),

- frez asfaltowy,

- latarnie, wysięgniki, oprawy,

- barierki,

stanowią własność Zamawiającego i należy je przewieźć i przekazać nieodpłatnie do Służb Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim, ul. Marklowicka 21.

Pozostałe materiały z rozbiórki, których Służby Komunalne Miasta odmówią przyjęcia, Wykonawca jest zobowiązany zutylizować we własnym zakresie.

2. Roboty należy prowadzić w taki sposób aby zapewnić ruch pojazdów na ciągu głównym ul. 26 Marca oraz stały dojazd do szpitala.

Terminy realizacji

§  3

Terminy wykonania prac:

- Rozpoczęcie prac :  w ciągu 14 dni po przekazaniu placu budowy

- Zakończenie prac:	do 5 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.

§  4

1. Zamawiający:

  - przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,

  - przekaże dokumentację projektową w 1 egzemplarzu wraz z kopią zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w dniu przekazania placu budowy,

  - nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy,

znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji zadania,

  - zleci pełnienie nadzoru inwestorskiego,

  - zleci nadzór autorski jednostce projektowej,

  - przekaże dziennik budowy w dniu przekazania placu budowy.

2. Wykonawca:

- wykona przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, wymaganiami technicznymi określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  z  materiałów  własnych  nie  używanych
i przy użyciu własnego sprzętu,

- doprowadzi wodę i energię elektryczną dla potrzeb placu budowy i zainstaluje na własny koszt liczniki  zużycia  wody  i  energii  oraz  poniesie  koszty  zużycia energii i wody w czasie budowy,

- zainstaluje, utrzyma i zlikwiduje  na własny koszt plac budowy,

- na czas budowy zapewni na terenie Miasta biuro budowy, wraz z salą narad która pomieści minimum 12 osób,

- poinformuje Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich  stwierdzeniu i dokona uzgodnień ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

- dokona niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami, zleci nadzory branżowe w tym ewentualne nadzory archeologiczne,

- zabezpieczy dostawy materiałów,  urządzeń i osprzętu,  które powinny odpowiadać co do    jakości    wymogom    wyrobów    dopuszczonych    do    obrotu    i    stosowania
w budownictwie zgodnie z  obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz projektem ,

- na   każde  żądanie  Zamawiającego /  jednostki sprawującej nadzór inwestorski     zobowiązany  jest  okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

- na żądanie Zamawiającego /  jednostki sprawującej nadzór inwestorski zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów; badania te będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt,

- jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania; jeżeli w rezultacie tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą,  że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową,  to koszty tych badań obciążają Zamawiającego,

- zabezpieczy utrzymanie porządku na budowie a w szczególności ochronę mienia                      i bezpieczeństwa ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP.

- ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

- zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej w związku z realizacją niniejszej umowy, od
zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem lub zaniechaniaem  pracowników Wykonawcy oraz z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - w wysokości conajmniej wartości
1.000.000 zł. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie polisy ubezpieczeniowej.

- zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczeniową, dot.: ubezpieczenia robót, obiektów budowlanych, oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio z wykonaniem robót - od zdarzeń losowych na kwotę nie mniejszą niż wartość całego zadania określoną w § 6 ust.1.

- zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą,

- dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy użytkownikowi przy udziale zainteresowanych stron, a także przygotuje dokumentację służącą przekazaniu na stan środków trwałych,

- przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, oraz potwierdzenie wszystkich właścicieli przyległych nieruchomości o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenu zajmowanego na czas prowadzenia robót.

- będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione, związane z pełnieniem funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy,

- opracuje harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania inwestycyjnego  i przekaże Zamawiającemu w terminie do 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy o realizację robót – nie realizowanie prac zgodnie z harmonogramem z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie uważane za wykonywanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób sprzeczny z umową zgodnie z § 11 ust. 5.

- w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w par. 9 ust. 1  niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia podpisania aneksu do umowy przedłożyć Inżynierowi Kontraktu zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy.

Podwykonawcy

§  5

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót: .....................................................................................................................................

- Wykonawca może zawrzeć umowy z podwykonawcami tylko na zakres ujawniony
w ofercie przetargowej. Zakres robót powierzonych podwykonawcom jest następujący:

a) zakres robót: : ..........................................................................

- nazwa: : ..........................................................................

- adres: : ..........................................................................

- W przypadku zaistnienia konieczności zatrudnienia innych podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca może ich zatrudnić tylko po wyrażeniu zgody na piśmie przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców
w  umowach z nimi zawartych, Wykonawca zapewni, aby zamieszczona została klauzula (klauzule) dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach takiego okresu odpowiedzialności, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

Wynagrodzenie i warunki płatności

§  6

- Cena oferty ustalona  w wyniku rozstrzygniętego przetargu za realizację  przedmiotu umowy wynosi:
cena netto: ..........................................................................

podatek VAT 23% tj.: : ..........................................................................
cena brutto:  : ..........................................................................

(słownie:): ..........................................................................

- Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności  za roboty:

- rozliczenie częściowe (nie częściej niż raz w miesiącu), realizowane na podstawie protokołu wykonania robót, potwierdzonego przez jednostkę pełniącą nadzór inwestorski, jednak nie więcej niż 90% łącznej wartości robót.

- rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru końcowego nie zawierającego żadnych zastrzeżeń co do jakości wykonanych robót.

- Rozliczenie następuje w oparciu o kosztorys powykonawczy przy zastosowaniu stawek ujętych w kosztorysie ofertowym i faktycznie wykonanych jednostek.

- Płatność faktur będzie dokonywana przelewem przez Zamawiającego z jego konta na rachunek Wykonawcy w jego banku w ciągu  30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

- Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych tj.: faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP Zamawiającego wraz z protokołem odbioru wykonanej części robót, a do faktury końcowej protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- W razie zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia bezpośrednio na rachunek podwykonawcy cena oferty określona w ust. 1 ulega obniżeniu o kwotę tego wynagrodzenia.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Środki zabezpieczające płatności zgodnie z planem finansowym według klasyfikacji     budżetowej – dział 600 rozdział 60016.

Zmiana i odstąpienie od umowy

§  7

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV K.C. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,  czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

  - zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz pomimo wezwania   Zamawiającego  złożonego   na  piśmie  nie   rozpoczął  ich przez kolejne
14 dni od otrzymania wezwania;

  - Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót na czas dłuższy niż 1 miesiąc

  - w przypadkach określonych w  § 11 ust. 5 .

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn końcowego odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

  - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania,  w  terminie  1 miesiąca  od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych  okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

Obowiązki stron po odstąpieniu od umowy

§ 8

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół  inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia od umowy;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,  która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów,  konstrukcji i urządzeń,  które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową,  jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn,  za które odpowiada Zamawiający;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada, zobowiązany jest do:

dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za te roboty,

przejęcia od Wykonawcy budowy pod swój dozór.

Zmiany treści umowy

§  9

- Zmiany treści zawartej umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień  publicznych i mogą nastąpić tylko na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności w niżej opisanych przypadkach:

| Lp | Przyczyna/okoliczności | Skutek – zmiana w umowie/aneks |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wystąpienia długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych mających wpływ na prawidłowe prowadzenie robót (zapisane w dzienniku budowy) | przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwały warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót |
| 2. | Konieczność zmiany dokumentacji projektowej wynikła w trakcie realizacji inwestycji | Zmiana terminu realizacji zamówienia o tyle dni, ile trwało przeprojektowanie |
| 3. | Zmiana producenta materiałów /urządzeń, wycofania materiałów /urządzeń z użycia | Zmiana terminu wykonania zamówienia o czas potrzebny na zakup nowych materiałów/urządzeń |
| 4. | Wystąpienie zdarzeń losowych - klęska żywiołowa | Zmiana terminu wykonania zadania o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót |
| 5. | Wystąpienie robót lub zamówień dodatkowych zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych | Zmiana terminu wykonania robót o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych |
| 6. | Znalezienie niewybuchów lub niewypałów | Przesunięcie terminu wykonania zadania o taki czas, ile trwało wstrzymanie robót związane z usunięciem niewybuchów lub niewypałów |
| 7. | Odkrycia archeologiczne | Przesunięcie terminu wykonania zadania o taki czas, ile trwało wstrzymanie robót związane z pracami archeologicznymi |
| 8. | Zmiana przepisów o podatku od towarów i usług | zmniejszenie/zwiększenie wynagrodzenia brutto wykonawcy; kwota zostanie zmieniona zgodnie ze zmianą stawki VAT (różnica pomiędzy stawką obowiązującą i zmienioną) |
| 9. | Przekształcenie firmy, zmiana nazwy firmy | Spisanie aneksu do umowy uwzględniającego dokonanie przekształcenia firmy |
| 10. | Wystąpienie robót zamiennych spowodowanych względami atmosferycznymi, oszczędnościowymi, gruntowo-wodnymi oraz innymi niemożliwymi do przewidzenia na etapie podpisania umowy. | Ewentualna zmiana wartości umowy, zmiana sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, ewentualna zmiana terminu zakończenia robót. |
| 11. | Wystąpienie robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym a wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, warunków technicznych lub obowiązujących przepisów. | Zmiana wartości umowy, zmiana sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, ewentualna zmiana terminu zakończenia robót. |

W  razie  wystąpienia   powyższych   przesłanek,  Wykonawca jest zobowiązany  do ich

udokumentowania w sposób nie budzący zastrzeżeń (protokół konieczności, oświadczenie

dokumentacja fotograficzna, notatka itp.)

- W przypadku wystąpienia robót dodatkowych wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm i standardów. Wycenę tych robót wykona na podstawie cen jednostkowych zadania podstawowego, wszelkie roboty nie występujące w kosztorysie ofertowym według cen rynkowych lub średnich sekocenbudu. Podstawą wykonania robót dodatkowych jest zatwierdzony protokół konieczności robót dodatkowych oraz podpisany aneks do umowy. Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia za dodatkowe zakresy robót bez przedłożenia w/w dokumentów.

- Zmiana ilości robót wynikająca z wielkości przyjętych w przedmiarze a faktycznie wykonanych na podstawie: dokumentacji projektowej, warunków technicznych lub zasad sztuki budowlanej nie wymaga zmiany umowy. W przypadku wzrostu ilości robót w danej pozycji kosztorysowej w stosunku do przedmiaru powyżej 5 % konieczne jest spisanie protokołu rozbieżności i jego zatwierdzenie przez Zamawiającego.

- Rezygnacja z części robót może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego i nie wymaga zmiany umowy.

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać żadnych cesji związanych z realizacją umowy.

Gwarancje

§  10

- Wykonawca udziela 5 letniej gwarancji jakości  na  wykonane roboty (materiały
i robociznę) od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

- Wykonawca ma obowiązek usunięcia usterki, wady lub szkody w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Po wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawcy do usunięcia usterek Wykonawca jest zobowiązany do:

- zgłoszenia Zamawiającemu terminu przystąpienia do usunięcia usterek,

- uzgodnienia z Zamawiającym sposobu wykonania robót,

- uzgodnienia lokalizacji placu budowy,

- ewentualnego opracowania projektu organizacji ruchu na czas usunięcia usterek,

- zgłoszenia zakończenia usunięcia usterek.

- W przypadku nie usunięcia usterki, wady lub szkody Zamawiający zleci ich usunięcie na  koszt Wykonawcy.

- Jedynie w przypadku stwierdzenia, że przyczyną była dewastacja, wandalizm lub kolizja drogowa, koszty usunięcia szkody nie będą obciążały Wykonawcy. W pozostałych przypadkach Wykonawca wykonuje naprawy na swój koszt.

- Każda naprawa wydłuża okres gwarancji udzielonej na całość zadania o okres od wystąpienia wady do czasu jej usunięcia i potwierdzenia naprawy przez Zamawiającego.

Kary i odszkodowania

§  11

Strony przyjmują następujące kary umowne z tytułu nie wywiązania się z niniejszej umowy:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości
0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,  licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego do dnia zgłoszenia do odbioru przedmiotu umowy;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,  licząc od  dnia wyznaczonego do usunięcia wad;

  - za spowodowanie przerwy ponad 14 dni w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy,

  - za sam fakt istnienia wad w przedmiocie odbioru,  w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %  wynagrodzenia umownego określonego w §  5.

- Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo dochodzenia na podstawie Kodeksu Cywilnego odszkodowania uzupełniającego 
w przypadku gdy kary określone w ust. 1 nie pokrywają jego szkód.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,  licząc od następnego dnia po terminie,  w którym odbiór miał być rozpoczęty;

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości               10 % wynagrodzenia umownego.

  - Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z dowolnej należności Wykonawcy.

  - Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny

z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt  i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

Sposoby rozliczeń i odbioru

§  12

- Strony postanawiają,  że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru na piśmie oraz wpisem do dziennika budowy, o czym powiadamia jednostkę prowadzącą nadzór inwestorski. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się do niego przez jednostkę prowadzącą nadzór inwestorski w  terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia wyznacza termin ich usunięcia, ponadto może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad;

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a :

    - nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

    - uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,                 Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać  odszkodowania za wadliwe wykonanie przedmiotu   umowy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,  jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (jednostkę prowadzącą nadzór inwestorski) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.

- Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót związany z upływem terminu gwarancji ustalonym w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.

- Po protokolarnym spisaniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, oraz  w okresie gwarancji i rękojmi,  rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Postanowienia szczegółowe

§  13

- Ze strony Wykonawcy, jako osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację robót będących przedmiotem umowy wyznacza się:

- Kierownika budowy (robót drogowych): ..................................................

- Kierownika robót sieci zewnętrznych sanitarnych: ..................................................

- Kierownika robót - sieci i instalacji elektrycznych: ..................................................

- Kierownika robót sieci gazowych: ..................................................

Zmiana kierownika budowy lub kierownika robót na inną osobę (spełniającą warunki ujęte w przetargu) jest możliwa wyłącznie za zgodą jednostki prowadzącej nadzór inwestorski (w przypadku kierownika budowy również Zamawiającego) i nie wymaga zmiany umowy.

2.  Ze strony Zamawiającego jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych wyznacza  się : .............................................................................................................................................

3.  W imieniu Zamawiającego nadzór inwestorski sprawować będzie jednostka:Inwestycje, Budownictwo, Handel   Inwest Complex Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Góry Chełmskiej 15.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§  14

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy do wysokości 3 % wartości zamówienia brutto wymienionego w § 5 ust. 1 
tj.:......................................................................................................................................... zł
(słownie ..............................................................................................................)                           w następującej formie:

- Strony postanawiają, że 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w ciągu 30 dni licząc od dnia przyjęcia robót przez Zamawiającego jako należycie wykonane.

- Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 30 % stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancję jakości i zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po jej upływie.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w pkt. 1 wysokość zabezpieczenia                        z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości robót, lub jeżeli z powodu zwiększenia się wartości robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć,  Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiającego.

Rozstrzyganie sporów

§  15

Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby  Zamawiającego.

Obowiązujące przepisy

§  16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r., Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

Ilość egzemplarzy

§  17

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki

§  18

Integralną część umowy stanowią załączniki :

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- oferta Wykonawcy,

Wykonawca:                                                                                           Zamawiający: