SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na: ,, REMONT DROGI ORAZ CHODNIKA UL. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO STANOWIĄCEJ DOJAZD DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH TJ. BLOKU NR 51 DO NR 53, PRZYCHODNI ZDROWIA NR 41 ORAZ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM – ETAP I I II.”

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223  poz.1655 z 2007 r.)

Wodzisław Śl.   23.09.2008 r.

- Zamawiający : Miasto Wodzisław Śląski

ul. Bogumińska  4

44-300 Wodzisław Śląski

tel. (032) 459 04 31, fax. (032) 455 24 63

NIP 647 12 77 603

Adres internetowy: www.wodzislaw-slaski.pl

e-mail: zam_pub@um.wodzislaw.pl

- Postępowanie jest prowadzone w trybie  przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem zamówienia jest Remont drogi oraz chodnika ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego stanowiącej dojazd do budynków mieszkalnych tj. bloku nr 51 do nr 53, Przychodni Zdrowia nr 41 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim  Etap I i II.„

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem:

a)Remont drogi oraz chodnika ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

b)Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej

c)Wykonanie dokumentów i czynności niezbędnych do użytkowania zrealizowanej inwestycji

d)Wykonanie innych robót, usług i opłat niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i przedmiarach robót załączonych do niniejszej SIWZ.

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą  Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV)

45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

45233121-3	Roboty w zakresie budowy dróg głównych

45233140-2	Roboty drogowe

45231300-8  Roboty w zakresie budowy wodociągu i rurociągu do odprowadzenia ścieków

45233200-1    Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być objęte minimum 3 letnią gwarancją.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz  wariantowych.

- Wymagany termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 15 grudnia 2008 r.

- Warunki udziału w postępowaniu

-  posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem 	technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.

- Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, a w sytuacji, gdy okres prowadzonej działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie wykonał co najmniej 3 nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych min 500 m2, odpowiadające swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z  podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.

- Wykonawca musi dysponować osobami z uprawnieniami i przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia: w specjalności  drogowej, oraz wykazać się dysponowaniem sprzętem do realizacji zamówienia tj. :

- piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni,

- młot pneumatyczny,

- samochód samowyładowczy 5 – 10 ton,

- sprzęt zagęszczający (walce, ubijaki, płyty wibracyjne),

- koparko-ładowarka,

- walec statyczny samojezdny 5-10 ton,

- układarka mas bitumicznych

- znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 	zamówienia,

- nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia w/w warunków odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia na podstawie przedstawienia dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 6 SIWZ.

- Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

    - wypełniony druk ,,Oferta” wraz z wskazaniem części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,

    - oświadczenie z art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych,

    - aktualny wypis z rejestru działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

    - wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zadania wraz z uprawnieniami i zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budowlanych,

    - Wykaz robót wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 3 zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z  podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz potwierdzonych dokumentami stwierdzającymi należyte wykonanie zrealizowanych zadań

    - Wykaz sprzętu, którym dysponuje wykonawca, niezbędnego do realizacji zamówienia.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: ppkt c, składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, których wymaga zamawiający, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Uznanie kwalifikacji zawodowych inżynierów zagranicznych reguluje ustawa z 18.03.2008 r.  o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. Nr 63 poz.394).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający dokonując oceny czy konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, sprzęt, personel członków konsorcjum – wielkości stanowiące o spełnieniu warunków zsumuje. Do oferty powinny zostać załączone oddzielnie dokumenty wskazane w podpunkcie c w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być  składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone  przez Wykonawcę.

Wszystkie powyższe dokumenty należy  złożyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej przez wykonawcę „za zgodność z oryginałem”.

Oświadczenia i wykazy stanowiące integralną część oferty należy wypełnić zgodnie z załączonymi wzorami.

Poza tym zamawiający żąda następujących dokumentów związanych z przedmiotem zamówienia:

- Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej.

- Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

  - Pani Sylwia Brachmańska w sprawach formalnych  tel 032 459-04-31

  - Pan Grzegorz Połomski w sprawach merytorycznych  tel. 032 459-05-57

  - Godziny udzielania wyjaśnień od 8.00 do 15.00

- Forma przekazywania dokumentów:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują faksem lub drogą elektroniczną

Nr faksu 032455-24-63

Email; zam_pub@um.wodzislaw.pl

Wszelką korespondencją dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Biura  Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

z dopiskiem „dot. Zamówienia publicznego na „Remont drogi oraz chodnika ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego stanowiącej dojazd do budynków mieszkalnych tj. bloku nr 51 do nr 53, Przychodni Zdrowia nr 41 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim  Etap I i II.„

Zamawiający dopuszcza również formę pisemna porozumiewania się z wykonawcami.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na  składanie ofert w postaci elektronicznej.

Na zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu oferty należy zamieścić następujące informacje: ,, Oferta przetargowa na Remont drogi oraz chodnika ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego stanowiącej dojazd do budynków mieszkalnych tj. bloku nr 51 do nr 53, Przychodni Zdrowia nr 41 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim  Etap I i II.„

Nie  otwierać przed 16.10.2008 r. godz. 11.00

oraz nazwą  i dokładnym adresem wraz z numerem telefonów, adresem internetowym,  e-mailem Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, ul. Bogumińska 4b, 44-300 Wodzisław Śl., Biuro Obsługi Klienta, do dnia 16.10.2008 r. do godz.10.30

- Oferty będą otwierane w dniu 16.10.2008 r. o godz.11.00 w sali 23, budynek 4b.

- Sposób obliczania ceny oferty:

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszelkie koszty konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia

Cena ofertowa podana w „Formularzu oferty” powinna  być wyliczona w oparciu o           przedłożony przedmiar robót – stanowiący załącznik do SIWZ  - metodą kalkulacji uproszczonej polegającą   ma obliczeniu wartości kosztorysowej  robót objętych przedmiarem robot jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług według wzoru :

Wk=  Σ L x Cj

gdzie:

Wk - oznacza wartość kosztorysowa.

L - oznacza liczbę jednostek przedmiarowych

Cj - oznacza cenę jednostkowa dla ustalonych jednostek przedmiarowych

Podatek od towarów i usług VAT należy doliczyć w kosztorysie ofertowym do końcowej wartości kosztorysowej robót .

Podstawy do sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią :

- dokumentacja projektowa

- przedmiary robót

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- ceny jednostkowe oferowane przez wykonawcę wg kalkulacji własnej bez podatku VAT

Przedmiar robót określa  szczegółowy opis robót i wskazuje czynności, które należy uwzględnić w cenach jednostkowych oferty, jednostki przedmiarowe i ilości jednostek przedmiarowych robót wynikające z obliczeń.

Przywołane w przedmiarze robót podstawy wycen katalogowych służą jedynie uszczegółowieniu opisu pozycji przedmiaru i nie są podstawą do wyceny robót.

W przypadku gdyby zakres robót w przedmiarach nie obejmował pełnego zakresu wynikającego z dokumentacji projektowej, należy to zgłosić Zamawiającemu.

Oferowane ceny jednostkowe muszą uwzględniać wszystkie niezbędne  koszty  do prawidłowego wykonania zadania.

W kosztorysie  ofertowym nie mogą występować dodatki i upusty oraz ewentualnie inne składniki kalkulacyjne poza tymi które wynikają z formuły kalkulacyjnej. Cena nie podlega waloryzacji.

W kosztorysie ofertowym, muszą być wycenione wszystkie pozycje przedmiaru, co oznacza podanie ceny jednostkowej i obliczenie wartości dla każdej pozycji przedmiaru.

Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena  100%.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo. W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać max. 100 pkt.

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym wykonawcom przyznawane są punkty za powyższe kryterium według następujących zasad:

Cena oferowana minimalna brutto

Cena =          Cena badanej oferty brutto              x 100

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym  w Prawie zamówień publicznych i spełnia wymagania Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.

- Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik  do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca  zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego.

Po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:

- przedstawienia w przypadku gdy ofertę złożyli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego umowa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,

- wskazania numerów rachunków bankowych, na jakie należy przesłać zapłatę za        wykonane zamówienie.

- Zamawiający  nie wymaga od wykonawcy składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.

- W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych - ,, Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia protestów. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując  Prawo zamówień publicznych – art. 179 do 183.

Protest do Zamawiającego należy wnieść w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w  taki sposób, że mógł  zapoznać się z jego treścią.

Załączniki do specyfikacji:

- Druk ,, OFERTA”

- Oświadczenie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wskazaniem części zamówienia, którą zamierza się powierzyć podwykonawcom,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiary robót, Dokumentacja Projektowa

- Wykaz sprzętu

- Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia,

- Wykaz wykonanych zamówień,

- Propozycja wzoru umowy.

……………….dnia……………………

Nazwa Wykonawcy ……………..

Adres Wykonawcy……………….

Powiat……………………………

Województwo……………………

# OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Remont drogi oraz chodnika ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego stanowiącej dojazd do budynków mieszkalnych tj. bloku nr 51 do nr 53, Przychodni Zdrowia nr 41 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim  Etap I i II.„

- oferujemy wykonanie całości zamówienia objętego specyfikacją  istotnych warunków zamówienia za cenę:

Cena netto ……………zł. VAT …….% tj…………………….

Cena brutto …………………………………………………. …………………..zł

Słownie zł……………………………………………………………………(brutto)

- Zobowiązujemy się dotrzymać wymaganego terminu realizacji zamówienia, tj. 15.12.2008 r.

- Udzielamy na przedmiot zamówienia ……………….letniej gwarancji (min. 3 lata) Warunki płatności  - przelew 30 dni od dnia złożenia faktury.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i  zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

- Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części  zamówienia:

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

……………………………………								podpisy i pieczęć osób upoważnionych

| ......................................... pieczęć firmowa wykonawcy | ........................................... miejscowość, data |
| --- | --- |

## WYKAZ PERSONELU FIRMY

ODPOWIEDZIALNEGO ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Personel odpowiedzialny za realizację zamówienia:

| Lp. | Nazwisko, imię | Stanowisko | Wykształ cenie | Praca ogółem | Praca w firmie | Rodzaj Uprawnień |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | .............................. | Kierownik budowy |  |  |  |  |

Załączniki:

Dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje oraz potwierdzenie przynależności do odpowiedniej Izby.

....................................................                                                                                                                            podpisy i pieczęć osób upoważnionych

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:

-	posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-	posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-	znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

.....................................................					           (data i podpis osoby upoważnionej)

| ......................................... pieczęć firmowa wykonawcy | ........................................... miejscowość, data |
| --- | --- |

## WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT W  OKRESIE OSTATNICH 5 LAT

ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM I WARTOŚCIĄ ROBOTOM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa i adres zamawiającego | Zakres projektowania | Okres Realizacji (datę rozpoczęcie i zakończenia) | Wartość prac wykonanych przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |

Załączniki:

Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie w/w pozycje.

............................................................							podpis i pieczęć  osoby  upoważnionej

| ......................................... pieczęć firmowa wykonawcy | ........................................... miejscowość, data |
| --- | --- |

## WYKAZ   SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa | Typ jednostki sprzętowej/ transportowej | Forma władania* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Walec statyczny samojezdny 5-10 t |  |  |
| 2 | Sprzęt zagęszczający (walce, ubijaki, płyty wibracyjne) |  |  |
| 3 | Piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni |  |  |
| 4 | Samochód samowyładowczy 5-10t |  |  |
| 5 | Młot pneumatyczny |  |  |
| 6 | Koparko - ładowarka |  |  |
| 7 | Układarka mas bitumicznych |  |  |

* Należy podać czy sprzęt jest własnością Wykonawcy, wynajęty, dzierżawiony itp.

............................................................							         podpis i pieczęć  osoby  upoważnionej

UMOWA   Nr  ___ / ___ /08

zawarta w dniu ___.__.2008 r. w Wodzisławiu Śląskim,  pomiędzy Miastem Wodzisław Śląski,  44-300 Wodzisław Śląski,  ul. Bogumińska 4,   zwanym dalej „Zamawiającym”, 
w imieniu  którego działa:

Pełnomocnik Dariusz Szymczak – I Zastępcę Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego

a firmą ______________________

z siedzibą ______________________

NIP ______________________

REGON ______________________

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” w imieniu i na rzecz którego działa:

- ______________________

- ______________________

w wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

Przedmiot umowy

§  1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.: 
„Remont drogi oraz chodnika ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego stanowiącej dojazd do budynków mieszkalnych tj. boku nr 51 do nr 53, Przychodni Zdrowia nr 41 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Wodzisławiu Śląskim – ETAP I i II”.

Przedmiot umowy obejmuje zakres rzeczowy zgodny z ofertą przetargową opracowaną na podstawie przekazanych przez Zamawiającego przedmiarów robót, zapoznaniu się Wykonawcy z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną, warunkami lokalizacyjnymi inwestycji i zawiera:

- Remont drogi oraz chodnika ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

- Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej.

- Wykonanie dokumentów i czynności niezbędnych do użytkowania zrealizowanej inwestycji.

- Wykonanie innych robót, usług i opłat niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Terminy realizacji

§  2

Terminy wykonania prac:

- Rozpoczęcie prac: od dnia podpisania umowy.

- Zakończenie prac: 15 grudnia 2008 r.

§  3

Do obowiązków wykonawcy należy:

a) dokonać niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami, w zakresie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia napraw,

b) na każde żądanie Zamawiającego, okazać w stosunku do wskazanych materiałów: deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

c) naprawić szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy związanych 
z wykonaniem przedmiotu umowy,

d) komisyjnie przekazać przedmiot umowy użytkownikowi przy udziale zainteresowanych stron,

e)  wykonać inne czynności, wyżej nie wyszczególnione związane z pełnieniem funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy,

Podwykonawcy

§  4

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy

robót budowlanych: ______________________

2.Wykonawca może powierzyć jedynie podwykonawcom zakres rzeczowy ujawniony 
w ofercie: ______________________

Wynagrodzenie i warunki płatności

§  5

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w

cena netto: ______________ zł, podatek VAT ______________zł
cena brutto: ______________zł  (słownie: ______________złotych).

2. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen.

3.  Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty:

a) rozliczenie częściowe, realizowane na podstawie protokołu wykonania robót

potwierdzonego przez inspektora nadzoru (lub pracownika Wydziału Inwestycji

Miejskich i Gospodarki Komunalnej).

b) rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru końcowego

przedmiotu umowy.

Płatność faktur będzie dokonywana przelewem przez Zamawiającego z jego konta 
na rachunek Wykonawcy w jego banku: ______________________, nr konta: 
______________________

Faktury płatne za wykonane usługi w ciągu 30 dni od daty wpływu 
do Zamawiającego.

4 Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych.

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

6. Środki finansowe na realizację zadania znajdują się w budżecie miasta                          dział 600.rozdz.60016.§ 4300.

Zmiana i odstąpienie od umowy

§  6

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV K.C. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,  czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,  odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

  - zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

  - Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz 
nie kontynuuje ich przez 14 dni pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

  - Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację prac lub ją opóźnia i przerwa ta lub opóźnienie wynosi więcej niż 1 miesiąc.

2.   Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

a)  Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

Zmiany treści umowy

§  7

Zmiany do umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i mogą nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

Gwarancje

§  8

Wykonawca udziela:

a) 36 miesięcy gwarancji jakości na przedmiot umowy,

b) 36 miesięcy rękojmi za wady na przedmiot umowy.

Kary i odszkodowania

§  9

Strony przyjmują następujące kary umowne z tytułu nie wywiązania się z niniejszej umowy:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,  licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego do dnia zgłoszenia do odbioru przedmiotu umowy;

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,  licząc od uzgodnionego przez Strony dnia wyznaczonego do usunięcia wad;

c) za spowodowanie przerwy w realizacji prac z przyczyn zależnych od Wykonawcy                              - w wysokości 0,2 % za każdy dzień przerwy,

d) za sam fakt istnienia wad w przedmiocie odbioru,  w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru,

e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w §  5.

2. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo dochodzenia na podstawie Kodeksu Cywilnego odszkodowania uzupełniającego                       w przypadku gdy kary określone w ust. 1 nie pokrywają jego szkód.

3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne (z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego).

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z dowolnej należności Wykonawcy.

Postanowienia szczegółowe

§  10

1. Jako osobę odpowiedzialną za realizację prac będących przedmiotem umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się Pana ______________________

2. Ze strony Zamawiającego wyznacza się Pana mgr inż. Grzegorza Połomskiego.

Rozstrzyganie sporów

§  11

Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Obowiązujące przepisy

§  12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., oraz Kodeksu Cywilnego.

Ilość egzemplarzy

§  13

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 2 dla każdej ze stron.

Załączniki

§  14

Integralną część umowy stanowią załączniki :

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- oferta Wykonawcy,

Wykonawca:                                                                                           Zamawiający:

.........................................						...........................................