Projekt

UMOWA Nr .............

Zawarta w dniu ................. w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy:

Miastem Wodzisław Śląski  z siedzibą Urzędu Miasta ul. Bogumińska 4,

44-300 Wodzisław Śląski reprezentowanym przez:

# Mieczysława Kiecę - Prezydenta Miasta

Zwanym dalej Zamawiającym

a

.........................................................................

reprezentowanym przez:

...............................................................................

zwanym dalej Inżynierem Kontraktu.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2010 roku Nr 113, poz. 759 – z późn. zm.) zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego  na zadaniu inwestycyjnym pn: „Udrożnienie 	ruchu Etap I zadanie 5 – przebudowa ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim”

§ 2

1. Termin rozpoczęcia pełnienia czynności i obowiązków przez Inżyniera Kontraktu strony ustalają jako dzień podpisania umowy.Termin zakończenia: 31.12.2012r.

2. Termin wykonania i przekazania opracowań o których mowa w § 3 ust 3 pkt 32 lit a) do d) nastąpi do 45 dni od dnia podpisania umowy.

§ 3

1.  Wymagania ogólne

A. Inżynier Kontraktu jako Przedstawiciel Zamawiającego:

- działa w jego imieniu i odpowiada za realizację Inwestycji zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ustawy prawo zamówień publicznych oraz warunkami określonymi w umowie z Wykonawcą robót,

- decyzje, mające konsekwencje finansowe i terminowe dla realizacji Kontraktu,                      po wcześniejszym przygotowaniu ich rozstrzygnięcia wydaje wyłącznie w  uzgodnieniu z Zamawiającym z uwzględnieniem ust. 3 pkt. 21,

- samodzielnie podejmuje decyzje i sporządza opinie we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów, oceną postępu robót,  w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, sprawach dotyczących akceptacji lub krytycznej oceny wypełniania warunków Kontraktu przez Wykonawcę oraz właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń z uwzględnieniem ust. 3 pkt. 22.

- prowadzi korespondencję zewnętrzną dotyczącą inwestycji,

- wydaje na piśmie Wykonawcy  polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski,

- pełni swoją funkcję przy pomocy wieloosobowego Zespołu Nadzoru, którym kieruje i za pracę którego odpowiada,

- zapewnia system nadzoru ciągłego dla robót drogowych, a dla pozostałych branży                   w okresie wykonywania robót oraz przy ich rozliczeniu,

- Inżynier Kontraktu pozostaje do dyspozycji Zamawiającego również w okresie przerw w pracy Wykonawcy np. wstrzymanie robót w okresie zimowym i zapewnia dyżur co najmniej jednego z pracowników.

- nadzór i wszystkie czynności nadzoru nad realizacją zadania będzie wykonywał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w szczególności ustawą  z dnia 7 lipca 1994 "prawo budowlane" z późniejszymi zmianami, ustawą z dnia 20 marca 1985 „o drogach publicznych", ustawą „prawo zamówień publicznych”, „kodeksem cywilnym” oraz zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach Kontraktowych (umowie/ach na realizację robót),

- uczestniczy w zakresie określonym przez Zamawiającego w uzupełnianiu, składaniu  informacji i dodatkowych wyjaśnień związanych z realizacją Projektu do Instytucji Pośredniczącej w przypadku wystąpienia takiej potrzeby,

B. Zespół Nadzoru Inżyniera Kontraktu to:

- Kierownik Zespołu Nadzoru,

- Inspektor Nadzoru robót drogowych,

- Inspektor robót sieci zewnętrznych sanitarnych,

- Inspektor nadzoru sieci zewnętrznych gazowych,

- Inspektor robót sieci elektrycznych,

- Inspektor robót sieci telekomunikacyjnych,

2. Warunki pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.

- Kierownik Zespołu Nadzoru pełni rolę Koordynatora i winien posiadać uprawnienia budowlane uprawniające go do nadzorowania robót drogowych. Pozostali inspektorzy nadzoru wymienieni w tabeli określającej kluczowy personel Wykonawcy, są odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnień,

- Inżynier Kontraktu przed rozpoczęciem robót przedstawi Zamawiającemu Program Zapewnienia Jakości swych usług wykonywanych bezpośrednio na budowie, zawierający:

- kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie zawodowe pracowników Nadzoru,

- opis dysponowanego laboratorium i jego możliwości przeprowadzania badań.

- wykaz sprzętu do wykonywania badań polowych dla robót drogowych.

- Poprzez zatrudnionych Inspektorów Nadzoru z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie realizuje obowiązki przypisane dla Nadzoru Inwestorskiego,

3. Szczegółowe zadania i obowiązki Inżyniera Kontraktu.

- Inżynier Kontraktu co najmniej dwa razy w miesiącu organizuje rady budowy z udziałem Wykonawcy, Podwykonawców i Przedstawicieli Zamawiającego, sporządza z nich protokoły i przekazuje je zainteresowanym stronom w terminie 7 dni,

- przekazuje Zamawiającemu informację dotyczącą planowanej wysokości płatności dla Wykonawcy na kolejny miesiąc,

- Inżynier Kontraktu sporządza i dostarcza Zamawiającemu we wskazanych przez niego terminach, kwartalne sprawozdania o postępie robót,

- weryfikuje i zatwierdza Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawcy robót i jego uaktualnienia. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę uaktualnionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego w czasie określonym w umowie z Wykonawcą robót, Inżynier Kontraktu ma prawo wstrzymać płatność faktury dla Wykonawcy,

- na prośbę Zamawiającego udziela opinii i sprawdza dokumentację projektową, szczegółowe specyfikacje techniczne dla robót, w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, technologii robót, zastosowanych materiałów, itp.,

- sprawdza i opiniuje rysunki robocze Wykonawcy i wprowadza niezbędne korekty,

- sprawdza wytyczenia robót oraz wydaje Wykonawcy dyspozycje,

- sprawdza, zatwierdza i dokonuje korekt w zestawieniach dotyczących urządzeń, sprzętu  i siły roboczej Wykonawcy oraz rachunków, faktur i innych wykazów,

- powiadamia stosowne władze i Zamawiającego w przypadku odkrycia wykopalisk, niewybuchów i niewypałów,

- uczestniczy wraz z Zamawiającym w przekazaniu placu budowy,

- Inżynier Kontraktu przy pomocy swego Personelu kontroluje i dba o należytą jakość wykonywanych robót. Sprawdza pracę i wszelkie roboty Wykonawcy na budowie oraz powiadamia go o stwierdzonych wadach, usterkach i uchybieniach a w szczególności:

- weryfikuje i zatwierdza wszelkie źródła pozyskiwania materiałów wbudowywanych w obiekty stałe,

- decyduje o dopuszczeniu lub odrzuceniu do stosowania receptur, materiałów, prefabrykatów, w tym mieszanek mineralno - bitumicznych, betonów do wszystkich elementów, w tym sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót,

- kontroluje laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowane urządzenia pomiarowe i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymogom norm określających procedurę badań. Uczestniczy w badaniach przeprowadzanych w laboratorium Wykonawcy w czasie trwania budowy,

- w przypadku stwierdzenia wad i usterek ustala rodzaj i zakres koniecznych do wykonania robót poprawkowych, zleca je na piśmie Wykonawcy oraz poświadcza ich usunięcie przez Wykonawcę,

- jeżeli zachodzi taka potrzeba, zleca odsłonięcie ukończonych robót i/lub usunięcie                    i zastąpienie właściwymi materiałami i/lub robotą,

- sprawdza punkty głównych wytyczonych obiektów,

- wykonuje ocenę geotechniczną w sytuacjach tego wymagających,

- wykonuje kontrolne badania polowe i laboratoryjne w sytuacjach budzących wątpliwości odnośnie wyników badań Wykonawcy oraz w celu zapewnienia należytej kontroli wykonywanych robót,

- uczestniczy w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz odpowiada za realizację ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli,

- przyjmuje wystąpienia Wykonawcy w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy i przedstawiania mu w tych kwestiach rozstrzygnięcia,

- kontroluje dziennik budowy prowadzony przez Wykonawcę,

- Inżynier Kontraktu czuwa nad bezpieczeństwem na placu budowy a w szczególności:

- upewnia się przed rozpoczęciem robót, że zostały spełnione wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenie budowy),

- udziela Wykonawcy porad w sprawach dotyczących bezpieczeństwa personelu             na terenie budowy i bezpieczeństwa robót,

- wydaje polecenia Wykonawcy do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko wypadku,

- w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji kontraktu wystawia potwierdzenie finansowe za roboty wykonane,

- wydaje zaświadczenie, że Kontrakt na skutek wystąpienia siły wyższej stał się bezskuteczny oraz określa wartość wykonanych robót,

- zawiadamia Przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich sprawach odnoszących się                  do wykonania umów, w tym również ustaleń dotyczących roszczeń Wykonawców,

- sprawdza realizację warunków ustalonych w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i w innych decyzjach i uzgodnieniach opiniujących inwestycję i odpowiada za wykonanie warunków wynikających z tych decyzji,

- współpracuje z Zamawiającym w zakresie prawidłowego utrzymania dróg w rejonie budowy przyległych jak i objazdowych,

- Inżynier Kontraktu przed podjęciem decyzji w szczególności w nw. sytuacjach winien uzyskać akceptację Zamawiającego:

- wprowadzania zmian w robotach i dokumentacji projektowej,

- zatwierdzania podzlecania jakichkolwiek robót przez generalnego Wykonawcę,

- zlecania robót zwiększających koszt inwestycji,

- postanowienia o przesunięciu terminu zakończenia robót,

- usunięcia kierownika budowy z terenu budowy,

- potwierdzenia zakończenia robót,

- wydawania opinii dotyczących projektu organizacji ruchu, oznakowania, ustalenia długości odcinków roboczych itp.,

- wnioskowania zmiany oznakowania i organizacji ruchu w trakcie trwania robót,

- Inżynier Kontraktu ma prawo do podejmowania samodzielnych działań, a w szczególności:

- akceptacji osoby na kierownika robót wyznaczonego przez Wykonawcę oraz wycofaniu akceptacji już wcześniej wydanej,

- w uzasadnionych przypadkach usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę,

- wyrażenia zgody lub wstrzymania wykonywania przez Wykonawcę prac w trudnych warunkach atmosferycznych,

- zabezpieczenia budowy przez Wykonawcę zgodnie z Warunkami Kontraktu,

- jeżeli zachodzi taka konieczność, wnioskowania do Wykonawcy o niezbędne ekspertyzy i badania techniczne,

- żądania wstrzymywania robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami: o ruchu drogowym, BHP i p/poż., warunkami technicznymi, normami, sztuką budowlaną, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i projektem,

- opiniowania Programu Zapewnienia Jakości oraz Programu Technologii i Organizacji Robót oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przedstawionych przez Wykonawcę przed rozpoczęciem Robót,

- kontroluje i egzekwuje od Wykonawcy należne płatności dla Podwykonawców  za roboty przez nich wykonane. W przypadku braku potwierdzenia płatności Podwykonawcom, wstrzymuje płatność dla Wykonawcy. Oświadczenie potwierdzenia płatności winno spełniać i zawierać następujące warunki:

- podpis osoby upoważnionej reprezentującej Podwykonawcę oraz jego dokładną nazwę wraz z adresem,

- okres rozliczeniowy, którego dotyczy,

- zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,

- dokładną nazwę i adres firmy oraz Miasta Wodzisław Śląski, wobec którego Podwykonawca nie będzie miał roszczeń,

- nazwę inwestycji,

- termin uregulowania zaległości,

- w razie potrzeby kopię przelewu z wyciągu bankowego na konto Podwykonawcy.

- stwierdza każdorazowo konieczność pobytu projektanta na budowie i potwierdza jego obecność,

- występuje do projektanta w celu uzyskania wyjaśnień w sprawie wątpliwości związanych z zawartymi w projekcie rozwiązaniami,

- dokonuje odbioru technicznego: robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego i końcowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej,

- w przypadku wystąpienia na budowie „robót dodatkowych” lub „zamówień dodatkowych” zobowiązany jest do sporządzenia stosownej argumentacji i dokumentacji, w odniesieniu do przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, potwierdzającej wystąpienie konieczności i formy (aneks do umowy czy nowa umowa) zlecenia wykonawcy tychże prac.

- wraz z przedstawicielem Zamawiającego uczestniczy w przekazaniu robót wraz                        z wymaganą dokumentacją poszczególnym Gestorom Sieci na warunkach określonych przez nich w umowach, porozumieniach zawartych z Zamawiającym oraz w wydanych warunkach technicznych i innych dokumentach,

- świadczy pomoc w sporządzaniu  dowodów  przekazania środków trwałych (OT),

- przeprowadza przegląd przedodbiorowy robót i sporządza listę usterek i wad,

- po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót Inżynier Kontraktu:

- wyznacza termin odbioru końcowego robót i powiadamia o tym wszystkie zainteresowane strony,

- uczestniczy w odbiorze końcowym robót,(w przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru, odbiór przerywa się;wznowienie odbioru następuje po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich stwierdzonych wad),

- stwierdza zakończenie robót, nadzoruje skompletowanie 1 egzemplarza archiwalnego dokumentacji powykonawczej projektu z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi, sprawdza kompletność i prawidłowość operatu kolaudacyjnego oraz przedkłada go Zamawiającemu,

- Ponadto Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do:

- weryfikacji przedmiaru robót pod kątem zgodności z dokumentacją projektową wraz z uwzględnieniem specyfiki wydzielenia do realizacji pojedynczego zadania z Etapu I szczególnie uwzględniając specyfikę przebudowy urządzeń liniowych,

- weryfikacji dokumentacji projektowej pod kątem uzgodnień i warunków w niej zawartych,

- aktualizacji kosztorysu inwestorskiego,

- wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu uwzględniającego dowiązanie przebudowanego odcinka ul. 26 Marca do istniejącego układu skrzyżowania z ul. Radlińską.

- sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu kwartalnego rozliczenia rzeczowego i finansowego robót do 3 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego,

- przedstawienia Zamawiającemu końcowego rozliczenia rzeczowego i finansowego robót wraz z opinią techniczną i raportem końcowym do 15 dni od dokonania końcowego odbioru robót.

- na polecenie Zamawiającego do wykonania wszelkich innych czynności nie wymienionych  w niniejszej umowie,  jakie okażą się  niezbędne dla prawidłowego przebiegu realizacji Kontraktu i zabezpieczenia  interesów Zamawiającego.

4. Zadania i obowiązki Inżyniera Kontraktu podczas trwania okresu gwarancyjnego zadania inwestycyjnego.

W okresie gwarancji, tj. w ciągu 5 lat od odbioru końcowego zadania Inżynier Kontraktu jest zobowiązany:

- brać udział w przeglądach dotyczących prawidłowości wykonania umowy na każde żądanie Zamawiającego w okresie obowiązywania gwarancji, jednakże  nie częściej niż co 3 miesiące w pierwszym roku i co 6 miesięcy w latach następnych,

- uczestniczyć w kontrolach prowadzonych u Zamawiającego przez podmioty upoważnione do jej przeprowadzenia w okresie gwarancji,

§ 4

  - Inżynier Kontraktu ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo w zakresie określonym rzeczowo w złożonej ofercie z podwykonawcami, którychwskazano imiennie przed podpisaniem umowy.

  - Za pisemną zgodą Zamawiającego Inżynier Kontraktu ma prawo do zmiany podwykonawców.

  - Inżynier Kontraktu wykona następujące usługi za pomocą podwykonawcy:

a) Nazwa usługi: .......................................................................

b) j.w.

§ 5

- Inżynierowi Kontraktu przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe do wysokości kwoty wynikającej z oferty:

netto  ..........................PLN, +  podatek VAT 23% ..............PLN

brutto  .................................PLN, słownie:.........................................................zł........./100

- Cena netto oferty nie ulega zmianie przez cały czas trwania umowy. Cena brutto może się zmienić tylko w przypadku  zmiany stawki podatku VAT zaistniałej po dacie zawarcia umowy. Zmiana ceny brutto będzie wynikać z różnicy pomiędzy stawką  zmienioną i obowiązującą w chwili zawarcia umowy.

- Ustala się następującą formę płatności wynagrodzenia za wykonaną usługę.                        Za pełnienie nadzoru w okresie realizacji kontraktu i rozliczenia, Inżynier Kontraktu wystawiać będzie faktury  wg. następującego harmonogramu:

- 5% - po weryfikacji przedmiarów robót, aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i analizie warunków,

- 5% - po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą robót,

- 12% - co miesiąc licząc od dnia rzeczowej realizacji inwestycji do osiągnięcia 70% wartości nadzoru,

- 30% po odbiorze końcowym zadania

- Wynagrodzenie przez cały okres umowny nie ulega waloryzacji.

- Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie za „roboty dodatkowe”i „zamówienia dodatkowe” wynikłe w trakcie realizacji Kontraktu przez Wykonawcę jak również w okresie obowiązywania gwarancji.

- Faktury wystawione będą na Miasto Wodzisław Śląski i płatne w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury na rachunek Inżyniera Kontraktu.

- Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego w banku polecenia przelewu.

- Środki zabezpieczające płatności zgodnie z planem finansowym według klasyfikacji budżetowej – dział 600 rozdział 60016.

§ 6

- Inżynier Kontraktu wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zgodnie z art. 147-151 ustawy  Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ze zmianami)                      w wysokości 5% ceny (brutto) przedstawionej w ofercie co stanowi kwotę: ....................... słownie: .................................................../100 w formie ......................................................

- Złożone zabezpieczenie w wysokości 70% zostanie zwrócone Inżynierowi Kontraktu w ciągu 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30% zostanie zwrócone Inżynierowi Kontraktu w ciągu 15 dni od dnia upływu terminu rękojmi za wady na rzeczową realizację robót objętych Kontraktem.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, zabezpieczenie będzie służyć pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7

- Inżynier Kontraktu ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy.

- Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za zaniechania, jak i za działania wszystkich osób przy pomocy których będzie realizował umowę.

§ 8

  - Inżyniera Kontraktu reprezentował będzie ...............................................,

  - Do kontaktów z Inżynierem Kontraktu Zamawiający wyznacza: .....................................,jako Przedstawiciela Zamawiającego.

§ 9

1. Inżynier Kontraktu nie może powierzyć wykonania zadania innemu podmiotowi.

2. Wierzytelności przysługujące Inżynierowi Kontraktu z tytułu wykonania niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 10

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, Strony płacić będą następujące kary umowne:

- Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego innych niż wskazane w § 11 w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto,

- Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron wskutek okoliczności, za które odpowiada Inżynier Kontraktu w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto,

- Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę za opóźnienie w zakończeniu robót objętych nadzorem, jeśli nastąpi to z winy Inżyniera Kontraktu w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia,

- Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu opracowań, o których mowa w § 3 ust 3 pkt 32 lit a) dof) z wyłączeniem sytuacji, że opóźnienia wynikają z przyczyn niezależnych od Inżyniera Kontraktu (np. przedłużające się terminy uzgodnień, zatwierdzeń  ponad 2 tygodnie od daty złożenia).

2. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli wysokość poniesionej przez niego szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 11

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                 o tych okolicznościach. W takim przypadku Inżynier Kontraktu może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. Strony zobowiązane są do sporządzenia protokołu zaawansowania prac, który jest podstawą ustalenia wynagrodzenia brutto przysługującemu Inżynierowi Kontraktu.

§ 12

1. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia następujących istotnych zmiany umowy, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

  - Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

  - Zmian terminu realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczny będzie dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru.

- Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:

- Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),

- Zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje kontrakt na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnienia, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, zmiana osób przy pomocy których wykonawca realizuje kontrakt, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem i wykształceniem spełniającym wymogi.

- Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w punkcie 1 i 2 , jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę.

- Dokonanie zmiany, o której mowa w pkt. 1 wymaga podpisania aneksu do umowy.

§ 13

Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy ustaw; Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz Prawo zamówień publicznych.

§ 15

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 16

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z tego trzy egzemplarze                     dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Inżyniera Kontraktu.

ZAMAWIAJĄCY:						INŻYNIER KONTRAKTU: