SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na:

,,Realizację zadania pn: Udrożnienie ruchu w Południowej Części Subregionu Zachodniego ETAP I (zadanie 2 i 6) i ETAP II (całość)”

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223  poz.1655 z 2007 r. z późn. zm.)

Wodzisław Śl.   20.08.2009 r.

- Zamawiający : Miasto Wodzisław Śląski

ul. Bogumińska  4

44-300 Wodzisław Śląski

tel. 0048 32  459 04 31, fax. 0048 32 455 24 63

NIP 647 12 77 603

Adres internetowy: www.wodzislaw-slaski.pl

e-mail: zam_pub@um.wodzislaw.pl

- Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  powyżej 5.150.000 euro. Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 tekst jednolity ze zmianami) – zwanej dalej ustawą pzp.

- Przedmiotem zamówienia jest „Realizacja zadania pn. Udrożnienie ruchu w Południowej Części Subregionu Zachodniego ETAP I (zadanie 2 i 6) i ETAP II (całość)

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a/ Część Etapu I budowy obwodnicy wewnętrznej Wodzisławia Śląskiego, obejmujący przebudowę dwóch wiaduktów zlokalizowanych w ciągu drogi ulicy Matuszczyka (zadanie 2) oraz budowę odcinka drogi łączącej drogę gminną (ul. 26 Marca) z drogą krajową DK 78 (ul. Rybnicka) od km 1+493,24 ÷ 2+100,00 (zadanie 6) wraz z budową przejazdu drogowego.

Zadanie obejmuje swoim zakresem wykonanie  m.in. następujących robót:

- przebudowę wiaduktów w ciągu ul. Matuszczyka,

- budowę drogi łączącej drogę gminną (ul. 26 Marca) z drogą krajową DK 78 (ul. Rybnicka) od km 1+493,24 ÷ 2+100,00, wraz z budową przejazdu drogowego,

- budowę nowych chodników,

- budowę dróg dojazdowych,

- budowę skrzyżowań,

- budowę zatok autobusowych,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- budowę oświetlenia,

- budowę ekranów akustycznych,

- budowę nowych odcinków sieci związanych z usunięciem kolidujących istniejących sieci i urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej.

b/ Etap II budowy obwodnicy wewnętrznej Wodzisławia Śląskiego, obejmujący budowę drogi o długości 0,449 km łączącej DK78 (ul. Rybnicka) z DW932 (skrzyżowanie

ul. Marklowickiej i Łużyckiej) oraz budowę wiaduktu nad torami kolejowymi.

Zadanie obejmuje swoim zakresem m.in. wykonanie następujących robót:

- budowę drogi łączącej DK78 (ul. Rybnicka) z DW932 (ul. Marklowicka),

- budowę wiaduktu nad linią kolejową,

- rozbudowę istniejących i budowę nowych chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych,

- budowę nowych odcinków sieci związanych z usunięciem kolidujących istniejących sieci i urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej,

- budowę dróg dojazdowych,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- budowę oświetlenia,

- budowę ekranów akustycznych.

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą  Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV)

- 45233000-9             Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 				wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- 45111000-8	Roboty w zakresie burzenia roboty ziemne

- 45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby

- 45221000-2	Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i 			kolei podziemnej

- 45231000-5 	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 				komunikacyjnych i elektroenergetycznych

- 45232000-2 	Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

- 45234000-6 	Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej, która stanowi załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na urządzenia techniczne
i materiały z podaniem producenta, należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania
z zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnych wymaganych uzgodnień, w tym
w razie potrzeby autora dokumentacji technicznej.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  częściowych oraz  wariantowych.

- Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 sierpnia 2012 roku z tym, że Etap I należy zakończyć do 30 sierpnia 2011 r.

- Warunki udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22  ust 1 ustawy pzp:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 	ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy pzp.

Przez spełnienie warunku określonego w punkcie 6.2 rozumie się:

1). Doświadczenie zawodowe:

Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat  przed dniem wszczęciem postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch robót budowlanych polegających na budowie (przebudowie) dróg   o długości min 1 km oraz dwóch robót budowlanych polegających na budowie (przebudowie) obiektów mostowych o długości min. 50 m (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz inwestorów).

2) Potencjał kadrowy

Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby w celu obsadzenia stanowisk niezbędnych do kierowania robotami budowlanymi, posiadające uprawnienia budowlane (decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) w zakresie kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót oraz aktualne zaświadczenie
o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

| Stanowisko | Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia + zaświadczenie ISZ) | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| Kierownik budowy | Drogowe wykonawcze (bez ograniczeń) lub konstrukcyjno-budowlane wykonawcze (bez ograniczeń) | Uprawnienia budowlane min. 5 lat |
| Kierownik robót mostowych | Mostowe wykonawcze (bez ograniczeń) lub konstrukcyjno-budowlane wykonawcze (bez ograniczeń) | Uprawnienia budowlane min. 3 lata |
| Kierownik robót sieci zewnętrznych sanitarnych | Sieci sanitarne wykonawcze | Uprawnienia budowlane min. 3 lata |
| Kierownik robót - sieci i instalacji elektrycznych | Sieci i instalacje elektryczne wykonawcze (bez ograniczeń) | Uprawnienia budowlane min. 3 lata |
| Kierownik robót sieci gazowych | Sieci gazowe wykonawcze | Uprawnienia budowlane min. 3 lata |
| Kierownik robót telekomunikacyjnych | Sieci telekomunikacyjne wykonawcze | Uprawnienia budowlane min. 3 lata |
| Specjalista ds. geodezyjnych | Uprawnienia geodezyjne w zakresie 1 i 4 (Art 43 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne) | ----------- |

Dopuszcza się łączenie następujących funkcji kierownika robót branżowych:

  - dla  kierownika robót sieci zewnętrznych sanitarnych i gazowych,

  - dla kierownika robót sieci i instalacji elektrycznych oraz robót telekomunikacyjnych,

Przez spełnienie warunku określonego w punkcie 6.3 rozumie się:

- Sytuacja finansowa

- Wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi oszacowanymi 
	na sumę 2.000.000 zł, potwierdzonych informacją banku lub Spółdzielczej Kasy 	Oszczędnościowo-Kredytowej, w którym Wykonawca posiada  rachunek. Informacja 	winna określać wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 	kredytową   Wykonawcy  do uzyskania z banku ww. kwoty.

- Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 	prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 1.000.000 zł

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie odbywała się na podstawie oświadczeń
i dokumentów wymienionych poniżej, metodą spełnia – nie spełnia.

- Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej oraz wskazujący osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych  - dokument ten będzie stanowić załącznik nr 1 do oferty,

2) aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i  społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokumenty te będą stanowić załącznik nr 2 i 3 do oferty,

3) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4 – 8 ustawy pzp - dokument ten będzie stanowić załącznik nr  4 do oferty,

4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy pzp - dokument ten będzie stanowić załącznik nr 5 do oferty.

5) informacja banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy - dokument ten będzie stanowić załącznik nr 6 do oferty,

6) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności – dokument ten będzie stanowić załącznik nr 7 do oferty,

7) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - dokument ten będzie stanowić załącznik nr 8 do oferty,

8) wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z kopią uprawnień budowlanych i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi - dokument ten będzie stanowić załącznik nr 9 do oferty.

W przypadku, gdy Wykonawca wskaże osoby, którymi będzie dysponował, do oferty należy dołączyć  załącznik nr 9a tj. pisemne zobowiązanie innego podmiotu o udostępnieniu osób zdolnych do wykonania zamówienia.

9) Oświadczenie o udziale podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia - dokument ten będzie stanowił załącznik nr 10 do oferty,

10) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy pzp – dokument ten stanowić będzie załącznik nr 11 do oferty.

Dokumenty takie jak wypis z rejestru sądowego i informacja z Krajowego Rejestru Karnego, powinny posiadać aktualną datę ważności, co najmniej do dnia złożenia ofert, a w przypadku jej braku data wystawienia lub aktualizacji dokumentu nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy od daty składania ofert określonej w niniejszej SIWZ. W przypadku zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz informacji z Banku - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt 7. 1. 2.  - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

Dokumenty, o których mowa w lit. a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument wymieniony w literze b) powinien być wystawiony w terminie 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) pkt 7. 3. 4 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24  pkt 4-8 ustawy. Dokument ten powinien być wystawiony w terminie 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Uznanie kwalifikacji zawodowych inżynierów zagranicznych musi być potwierdzone przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Przy ocenie spełnienia w/w warunków Zamawiający, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych nie będzie brał pod uwagę doświadczenia podwykonawców. W przypadku braku wymaganego doświadczenia, zaleca się Wykonawcom utworzenie konsorcjum firm wspólnie ubiegających się o zamówienie.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający dokonując oceny czy konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni posiadaną wiedzę i doświadczenie, personel członków konsorcjum oraz sytuację finansową – wielkości i dane podane w dokumentach z pkt: 7.6, 7.7, 7.8 stanowiące
o spełnieniu warunków będzie sumował. Do oferty powinny zostać załączone oddzielnie dokumenty wskazane w  pkt: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum. Oświadczenie z art. 22 wskazane w pkt 7.9 musi być podpisane przez wszystkich członków konsorcjum.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być  składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone  przez Wykonawcę.

Wszystkie powyższe dokumenty należy  złożyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”.

Oświadczenia i wykazy stanowiące integralną część oferty należy wypełnić zgodnie
z załączonymi wzorami.

Poza tym Zamawiający żąda następujących dokumentów związanych z przedmiotem zamówienia:

- Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – odrębny dla obu etapów,

- Harmonogram rzeczowo-finansowy – odrębny dla obu etapów, uwzględniający wymagania  Zamawiającego.

- Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

  - Pani Edyta Skibińska tel 0048 32 459-04-29 – sprawy formalne

  - Pan Artur Wystyrk tel. 0048  32 459-05-53 – sprawy merytoryczne

  - Godziny udzielania wyjaśnień pn-czw 800-1500, pt 800-1300

- Zmiany SIWZ

Zmiany treści SIWZ - W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną modyfikację Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ.

Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przekaże do Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zamiany w ofertach, Zamawiający przedłuży  termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz  zamieszcza je na stronie internetowej.

Wyjaśnienie treści SIWZ - Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem. W celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na piśmie przed terminem składania ofert, zapytanie winno być złożone na nie mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający przekazuje treść zapytań i udzielonych wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszczając je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

- Forma przekazywania dokumentów:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują faksem lub drogą elektroniczną

Nr faksu 032455-24-63

Email: zam_pub@um.wodzislaw.pl

Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

z dopiskiem „dot. Realizacji zadania pn. Udrożnienie ruchu w Południowej Części Subregionu Zachodniego.”

Zamawiający dopuszcza również formę pisemną porozumiewania się z Wykonawcami.

- Wymagania dotyczące wadium:

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset  tysięcy złotych).

Gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa i poręczenie złożone jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy pzp.

#### Informacje dodatkowe:

1) Wadium musi być wniesione do upływu terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

2) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto

ING Bank Śląski 04 1050 1070 1000 0023 1455 3609

3) Oryginał wadium wniesionego w innej formie niż pieniężna można zdeponować w Biurze Zamówień Publicznych pokój nr 7, budynek 4, parter lub w odrębnej kopercie dołączyć do oferty.

4) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy pzp. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez Wykonawcę,

5) Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca :

a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy  pzp 
lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

b) którego oferta została wybrana, a który odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

7) Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz, winno zabezpieczać roszczenia    Zamawiającego w sytuacjach opisanych w pkcie 6.

8) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 2 pkt 2 i 3, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed terminem związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na nowy okres związania ofertą.

- Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

Na zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu oferty należy zamieścić następujące informacje: Oferta przetargowa na  „Realizację zadania pn Udrożnienie ruchu w Południowej Części Subregionu Zachodniego ETAP I (zadanie 2 i 6) i ETAP II (całość)”.   Nie  otwierać przed 26.10.2009 r.

oraz nazwą i dokładnym adresem wraz z numerem telefonów, adresem internetowym,

e-mailem Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, ul. Bogumińska 4b, 44-300 Wodzisław Śl., Biuro Obsługi Klienta, do dnia 26.10.2009 r. do godz. 10.30

- Oferty będą otwierane w dniu 26.10.2009 r. o godz.11.00 w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl., sali 23.

- Sposób obliczania ceny oferty:

Podstawą do obliczenia ceny oferty za roboty są przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Wymaganą metodą kalkulacji ceny za roboty budowlane jest metoda uproszczona.

Na końcu kosztorysu ofertowego należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT

w wysokości 22%.

Wymagana formuła dla metody kalkulacji uproszczonej

CK = Σ (L x Cj ) + Pv   gdzie:

CK – oferowana cena kosztorysowa

L – ilość ustalonych jednostek przedmiarowych

Cj – cena jednostkowa dla ustalonej jednostki przedmiarowej

Pv– podatek VAT (w wysokości 22%)

W przypadku stwierdzenia braku danych w STWiOR, Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie.

Ceny jednostkowe robót wykonawca określi na podstawie kalkulacji własnej lub danych rynkowych. Ceny jednostkowe odnoszące się do poszczególnych pozycji przedmiaru robót muszą obejmować całość procesu technologicznego i wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia kompletności i odpowiedniej jakości wykonania robót opisanych w tych pozycjach. W szczególności, w cenach jednostkowych podanych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót, Wykonawca powinien uwzględnić konieczność wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących oraz wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach roboczych, jeżeli prace takie nie zostały wymienione w przedmiarze robót, a są niezbędne dla prawidłowego wykonania robót.

Wykonawca przedstawi kalkulację kosztorysową sporządzoną metodą uproszczoną

z wyszczególnieniem: opisu roboty, ilości przedmiarowej i jednostki miary roboty, ceny jednostkowej roboty oraz wartości roboty, stanowiącej iloczyn ilości przedmiarowej

i ceny jednostkowej dla każdego z przedmiarów robót odrębnie (cztery przedmiary).
Do kosztorysu ofertowego należy dołączyć zestawienie materiałów i sprzętu wraz 
z cenami.  Kosztorys powinien również zawierać tabelę elementów scalonych.

Kolejność pozycji kosztorysu ofertowego winna odpowiadać kolejności pozycji

w przedmiarze.

Pozycje w przedmiarze, które nie zostaną wycenione będą uważane jako pozycje scalone
z innymi pozycjami kosztorysu ofertowego.

Cena ofertowa wykonania zamówienia musi obejmować całkowity koszt przedmiotu zamówienia wynikający z przedmiarów robót oraz uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia musi obejmować całkowity koszt netto czyli sumę wartości netto czterech kosztorysów ofertowych, którą należy powiększyć o VAT 
i wyliczyć całkowity koszt brutto.

Formą przyjętego wynagrodzenia za wykonane roboty będzie wynagrodzenie kosztorysowe, podlegające rozliczeniu wg obmiarów wykonanych robót.

Podstawą wystawienia faktury VAT za wykonane roboty będzie protokół odbioru robót
i kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie zatwierdzonej książki obmiaru i cen jednostkowych przyjętych z kosztorysu ofertowego.

Wszelkie roboty, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu (mimo braku ich w dokumentacji projektowej lub przetargowej, a wynikające z Prawa Budowlanego, Polskich Norm, sztuki budowlanej), nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały być wykonane na koszt własny wykonawcy.

Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy pzp.

Łączną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Cena ofertowa powinna być podana następująco:

- cena netto (bez VAT)

- stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT)

- cena brutto (z VAT)

W przypadku podmiotów zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu Zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT). Cena brutto
(z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

Nie dopuszcza się stosowania upustów (zarówno do cen jednostkowych, jak również do ogólnej ceny oferty).

- Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest  100% cena.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium oraz jego wagę. Oferty oceniane będą punktowo. W zakresie tego kryterium oferta może otrzymać max. 100 pkt.

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym Wykonawcom przyznawane są punkty za powyższe kryterium według następujących zasad:

minimalna oferowana cena brutto

cena =	cena badanej oferty brutto		X 100

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym  w Prawie zamówień publicznych i spełnia wymagania Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.

- Sposób oceny ofert

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi, czy wszyscy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, czy oferta została prawidłowo podpisana i czy jej treść odpowiada treści SIWZ. Sprawdzenie spełnienia warunków będzie się odbywało wyłącznie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożą wraz z ofertą wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Wykonawca nie spełniający wymaganych warunków lub który nie uzupełni wymaganych dokumentów i oświadczeń w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta z mocy prawa zostanie uznana za odrzuconą.

W trakcie dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2  poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, w szczególności: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy np. 31 listopada 2008 r., rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie.

- oczywiste omyłki rachunkowe – omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, a w szczególności: błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku VAT, błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, a w szczególności: przyjęcie
w kosztorysie ofertowym innych niż wynika to z załączonego do SIWZ wzoru jednostek miar, przyjęcie w kosztorysie ofertowym innych niż wynika to z załączonego do SIWZ wzoru formularza ilości jednostek miar, załączenie do oferty zdublowanych pozycji kosztorysu ofertowego.

Przykładowy sposób poprawienia niektórych innych omyłek w ofercie:

- Zamawiający poprawi omyłki polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki miar w treści złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą kosztorysów ofertowych (w przypadku robót budowlanych przy wynagrodzeniu kosztorysowym),  formularzy cenowych (w przypadku dostaw i usług), dostosowując ich treść do odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający poprawi omyłki polegające na zdublowaniu tych samych pozycji
w kosztorysie ofertowym (w przypadku robót budowlanych przy wynagrodzeniu kosztorysowym), formularzu cenowym (w przypadku dostaw i usług) w następujący sposób: Zamawiający wykreśli z kosztorysu ofertowego (formularza cenowego) zdublowane pozycje pozostawiając tylko jedną z nich; po wykreśleniu zdublowanych pozycji Zamawiający zsumuje wartości podane w kosztorysie (formularzu cenowym) i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę ofertową.

Przykładowy sposób poprawienia niektórych omyłek rachunkowych:

Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

- w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

- w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;

Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe  uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Przykładowe błędy nie do poprawienia, które skutkować będą odrzuceniem oferty:

błąd polegający na zastosowaniu przy obliczaniu ceny błędnej stawki podatku od towarów i usług.

Zamawiający odrzuci ofertę z przyczyn wymienionych w art. 89 ustawy Pzp.

Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną ocenione zgodnie z kryteriami podanymi
w ogłoszeniu i SIWZ.

Przy sprawdzaniu i ocenie ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25  ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian
w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie
w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego.

Po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:

-    przedstawienia, w przypadku gdy ofertę złożyli Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego, umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (np. umowa konsorcjum),

- wskazania numerów rachunków bankowych, na jakie należy przesłać zapłatę za wykonane zamówienie.

- w przypadku Wykonawców deklarujących realizację zadania z udziałem podwykonawców, dostarczenie Zamawiającemu wniosku o wyrażenie zgody dotyczącej wskazanych podwykonawców wraz z kopią umowy zawartą między Wykonawcą
a Podwykonawcą. Zamawiający pisemnie i niezwłocznie zgłosi ewentualne zastrzeżenia, zaś brak takich zastrzeżeń w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku  jest równoznaczny z wyrażeniem zgody.

- Przedłożyć dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- przedłożenia do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę przedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej
w ofercie.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt .2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy ING BANK ŚLASKI 04 1050 1070 1000 0023 1455 3609

Przed podpisaniem umowy wszelkie kwestie związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy  regulują art. 147-151 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

- W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych - ,,Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia protestów i odwołań i skargi . Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując  Prawo zamówień publicznych – art. 179 do 198.

Protest do Zamawiającego należy wnieść w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego
w  taki sposób, że mógł  zapoznać się z jego treścią.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo    wzór  umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od  Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych istotnych jej warunków, zawartych w projekcie umowy, stanowiącym zał. do niniejszej SIWZ.

Zamawiający zapewnia sobie swobodne prawo ograniczenia zakresu realizowanych robót w całym 2009 roku, stosownie do posiadanych środków na realizację zadania.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w niżej opisanych przypadkach:

| Lp. | Przyczyna/okoliczności | Skutek – zmiana w umowie/aneks |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wystąpienia długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych mających wpływ na prawidłowe prowadzenie robót (zapisane w dzienniku budowy) | Przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwały warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót |
| 2. | Konieczność zmiany dokumentacji projektowej wynikła w trakcie realizacji inwestycji | Zmiana terminu realizacji zamówienia o tyle dni, ile trwało przeprojektowanie |
| 3. | Zmiana producenta materiałów /urządzeń, wycofania materiałów /urządzeń z użycia | Zmiana terminu wykonania zamówienia o czas potrzebny na zakup nowych materiałów/urządzeń |
| 4. | Wystąpienie zdarzeń losowych - klęska żywiołowa | Zmiana terminu wykonania zadania o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót |
| 5. | Wystąpienie robót dodatkowych zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych | Zmiana terminu wykonania robót o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych |
| 6. | Znalezienie niewybuchów lub niewypałów | Przesunięcie terminu wykonania zadania o taki czas, ile trwało wstrzymanie robót związane z usunięciem niewybuchów lub niewypałów |
| 7. | Odkrycia archeologiczne | Przesunięcie terminu wykonania zadania o taki czas, ile trwało wstrzymanie robót związane z pracami archologicznymi |
| 8. | Zmiana przepisów o podatku od towarów i usług | Zmniejszenie/zwiększenie wynagrodzenia brutto Wykonawcy; kwota zostanie zmieniona zgodnie ze zmianą stawki VAT (różnica pomiędzy stawką obowiązującą i zmienioną) |
| 9. | Wzrost powyżej 3% cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły według danych ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny za rok ubiegł - dotyczy lat 2011 i 2012. | Zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy. Cena oferty ulega waloryzacji według średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny od miesiąca następnego po jego ogłoszeniu. |
| 10. | Rezygnacja z części robót na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia | Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę, którą należałoby zapłacić, gdyby przedmiotowe roboty zostały wykonane. |
| 11. | Przekształcenie firmy, zmiana nazwy firmy | Spisanie aneksu do umowy uwzględniającego dokonanie przekształcenia firmy. |

- Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

25.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

#### Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

- Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie.

Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę, nie dopuszcza się możliwości składania oferty alternatywnej lub wariantowej pod rygorem odrzucenia oferty.

- Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a  Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenie w walutach obcych.

Cena oferty musi zostać wyrażona w złotych polskich. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

- Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Załączniki do specyfikacji:

1. Druk ,,OFERTA”

2. Oświadczenie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze wskazaniem części zamówienia, którą zamierza się powierzyć podwykonawcom,

3. Formularz cenowy

4. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia,

5. Wykaz wykonanych zamówień,

6. Wzór umowy

7. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

8. Projekt budowlano – wykonawczy,

9. Przedmiar robót,

10. Wzór harmonogramu finansowo- rzeczowego.

……………….dnia……………………

Nazwa Wykonawcy ……………..

Adres Wykonawcy……………….

Powiat……………………………

Województwo……………………

# OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Realizację zadania pn. Udrożnienie ruchu w Południowej Części Subregionu Zachodniego ETAP I (zadanie 2 i 6) i ETAP II (całość)

oferujemy wykonanie całości zamówienia objętego specyfikacją  istotnych warunków zamówienia za cenę:

Cena netto ………..................................……zł. VAT …….% tj………....................……………..................................zł

Cena brutto ………………...................................………………………………….........................…………………..zł

Słownie zł………………………………………….....................................………………………….....................(brutto)

W tym:

cena brutto za ETAP I zadanie 2 i 6 .............................................................................................................................zł

cena brutto za ETAP II (całość)....................................................................................................................................zł

- Zobowiązujemy się dotrzymać wymaganego terminu realizacji zamówienia, tj. do dnia 30 sierpnia 2012 r.

Termin zakończenia Etapu I do 30 sierpnia 2011 r.

- Udzielamy na przedmiot zamówienia ...........................................(min. 36 msc.) gwarancji.

- Warunki płatności  - zgodnie z umową.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i  zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

- Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części  zamówienia:

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

……………………………………					podpisy i pieczęć osób upoważnionych

| ......................................... pieczęć firmowa wykonawcy | ........................................... miejscowość, data |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:

-	posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-	posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

-	znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

........................................................					data i podpis osoby upoważnionej)

| ......................................... pieczęć firmowa wykonawcy | ........................................... miejscowość, data |
| --- | --- |

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT W  OKRESIE OSTATNICH 5 LAT

ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM I WARTOŚCIĄ ROBOTOM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa i adres Zamawiającego | Zakres wykonanych robót obejmujących wymagania Zamawiającego (tj. budowa, przebudowa dróg o długości min. 1 km oraz budowa obiektów mostowych o długości min. 50m – 2 szt z każdego zakresu | Okres realizacji (data rozpoczęcia i zakończenia) | Wartość prac wykonanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Załączniki:

Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie w/w pozycji.

………………………………………						podpisy i pieczęć osób upoważnionych

| ......................................... pieczęć firmowa wykonawcy | ........................................... miejscowość, data |
| --- | --- |

## WYKAZ PERSONELU FIRMY

ODPOWIEDZIALNEGO ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Personel odpowiedzialny za realizację zamówienia:

| Imię i nazwisko | Stanowisko | Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia + zaświadczenie ISZ) | Wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kierownik budowy | Drogowe wykonawcze (bez ograniczeń) lub konstrukcyjno-budowlane wykonawcze (bez ograniczeń) | Uprawnienia budowlane min. 5 lat |
|  | Kierownik robót mostowych | Mostowe wykonawcze (bez ograniczeń) lub konstrukcyjno-budowlane wykonawcze (bez ograniczeń) | Uprawnienia budowlane min. 3 lata |
|  | Kierownik robót sieci zewnętrznych sanitarnych | sieci sanitarne wykonawcze | Uprawnienia budowlane min. 3 lata |
|  | Kierownik robót - sieci i instalacji elektrycznych | sieci i instalacje elektryczne wykonawcze (bez ograniczeń) | Uprawnienia budowlane min. 3 lata |
|  | Kierownik robót sieci gazowych | Sieci gazowe wykonawcze | Uprawnienia budowlane min. 3 lata |
|  | Kierownik robót telekomunikacyjnych | sieci telekomunikacyjne wykonawcze | Uprawnienia budowlane min. 3 lata |
|  | Specjalista ds. geodezyjnych | Uprawnienia geodezyjne w zakresie 1 i 4 (Art 43, ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne) | ----------- |

Załączniki:

Dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje oraz potwierdzenie przynależności do odpowiedniej Izby.

...........................................                                                                                                                         podpisy i pieczęć osób upoważnionych