UMOWA   Nr  IM-U-..........10                                 PROJEKT

zawarta w dniu  ...................................... r. w Wodzisławiu Śląskim, pomiędzy
Miastem Wodzisław Śląski, 44-300 Wodzisław Śląski,  ul. Bogumińska 4, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu  którego działa:

- Dariusz Szymczak  –  Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

a.

..........................................................................................................

reprezentowanym przez...................................................................

zwanym w treści umowy Wykonawcą,

w wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

Przedmiot umowy

§  1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.:„Dostawa i instalacja składanego lodowiska przy Zespole Szkół Nr 3
w Wodzisławiu Śląskim, ul. Mieszka 10”

- Przedmiot umowy obejmuje zakres rzeczowy zgodny z ofertą przetargową po zapoznaniu się Wykonawcy z warunkami lokalizacyjnymi inwestycji i zawiera:

- Transport i montaż  wszystkich niżej wymienionych elementów lodowiska:
a) sezonowe przenośne lodowisko o wymiarach 17,5m x 30m,
b) folia zabezpieczająca 
c) bandy otaczające taflę lodowiska,

- d) chodniki gumowe

- e) agregat do mrożenia,

- Przygotowanie miejsca dla posadowienia lodowiska:

- Lodowisko ma być posadowione na istniejącej nawierzchni poliuretanowej (Moje Boisko- Orlik 2012). Posadowienie lodowiska musi być wykonane w sposób nie naruszający istniejącej nawierzchni.

- Dostawę czynników chłodzących w ilości niezbędnej do prawidłowej pracy układu podczas całego sezonu oraz napełnianie tymi czynnikami instalacji chłodniczej.
Rozruch wszystkich urządzeń lodowiska, wytworzenie lodu o odpowiedniej grubości. 
Zamawiający wskaże punkt poboru wody oraz miejsce posadowienia agregatu chłodniczego.
Przekazanie lodowiska do użytkowania Zamawiającemu wraz z instrukcją obsługi
i bezpiecznej eksploatacji, a także atestami i zezwoleniami na stosowanie dostarczonych urządzeń i systemów.

- Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi lodowiska, nadzoru nad pracą agregatu chłodniczego i eksploatacji maszyny do konserwacji lodu i pozostałych urządzeń.

- Zamówienie jest realizowane w ramach pilotażowego programu rządowego „Biały Orlik”.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z obowiązującymi  przepisami, polskimi normami, Prawem Budowlanym, zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. Wszelkie materiały wykorzystane w ramach robót danego zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania,
posiadających aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, znak zgodności.

- Terminy realizacji

§  2

Terminy wykonania prac:

- Rozpoczęcie prac :  w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Zakończenie prac: 20 grudnia 2010 r.

Wynagrodzenie i warunki płatności

§ 3

- Cena brutto oferty ustalona  w wyniku rozstrzygniętego przetargu za realizację  przedmiotu umowy wynosi .................................. zł

(słownie: ...........................................00/100)

2.  Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności  za roboty:

  - rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie protokółu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Płatność  będzie dokonana przelewem przez Zamawiającego z jego konta na rachunek Wykonawcy w jego banku:

w ciągu  30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

- Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych tj.: faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP Zamawiającego

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Środki zabezpieczające płatności zgodnie z planem finansowym według klasyfikacji budżetowej – dział 926 rozdział 92601 § 6050

Odbiory i gwarancje

§ 2

Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego najpóźniej w terminie
do 20 grudnia 2010 r.

§  3

- Potwierdzeniem odbioru wykonania przedmiotu umowy będzie protokół odbioru podpisany przez wyznaczonych do tego przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Strony  ustalają, że datą wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania protokołu odbioru.

- Podpisany protokół odbioru stanowi podstawę wystawienia faktury.

§  4

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji co do jakości i wykonania przedmiotu umowy.

- Termin gwarancji wynosi 36 m-cy i liczy się od dnia dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca (gwarant) w okresie trwania gwarancji zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny na przedmiot umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

- a) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową techniczną i estetyczną.

- b) usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w momencie odbioru i ujawnionych
w okresie gwarancyjnym.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na poniższych warunkach:

a) ewentualne reklamacje składane będą niezwłocznie, nie później jednak jak
w terminie 14 od daty wystąpienia usterek lub innego wadliwego działania przedmiotu umowy, zgłoszenie reklamacji następować będzie w formie pisemnej lub faxem,

b) wszelkie naprawy będą odbywały się u Zamawiającego, w szczególnych przypadkach u Wykonawcy,

c) Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji bezwzględnie i bezpłatnie usunie zgłoszone usterki lub wymieni każdy z elementów, podzespołów lub zespołów przedmiotu umowy, które uległy uszkodzeniu, łącznie z ewentualnym transportem przedmiotu umowy do serwisu,

d) w przypadku wymiany elementu funkcjonalnego przedmiotu umowy Wykonawca dokona wymiany na element fabrycznie nowy i wolny od wad,

e) jeżeli termin usunięcia wad, usterek przekraczać będzie okres 7 dni, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na ten czas sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych, co zapewni ciągłość korzystanie z przedmiotu  umowy,

- f) w przypadku trzech napraw w okresie gwarancji tego samego elementu   funkcjonalnego, podzespołu lub zespołu przedmiotu umowy Wykonawca wymieni dostarczony przedmiot umowy na nowy o tych samych parametrach bądź lepszych, na stałe,

- g) w okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzenie bezpłatnych przeglądów  w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej,

h) okres gwarancji będzie ulegał przedłużeniu o czas napraw.

5.	Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne (na przykład producenta, 	importera, wykonawcy), paszporty techniczne, pełne instrukcje obsługi w języku polskim 	w formie wydruku najpóźniej w momencie podpisania protokołu odbioru przedmiotu 	umowy.

6.	Wykonawca przekaże Zamawiającemu zaświadczenie podmiotu uprawnionego do	kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone  produkty odpowiadają określonym	normom lub specyfikacją technicznym (np. deklaracja zgodności CE, atesty itp.)	najpóźniej w momencie podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca	może zamiast zaświadczenia o którym mowa powyżej, złożyć równoważne zaświadczenie 	wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim	Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Kary i odszkodowania

§  5

- W przypadku nie dotrzymania terminu wykonania któregokolwiek z elementów umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 6 ust. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne niezależnie od poniesionej przez Zamawiającego szkody.

- W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy.

- Dochodzenie w karach umownych przez Zamawiającego nie wyłącza terminu możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z dowolnej należności Wykonawcy.

- Strony mogą dochodzić  na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

Zmiana treści umowy

§  6

- Strony umowy mają prawo żądać przedłużenia umownego terminu zakończenia wykonania przedmiotu, umowy, jeżeli niedotrzymanie terminu pierwotnego stanowi konsekwencje okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania o zamówienie publiczne, spowodowanych:

- a) okolicznościami, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, niezależnymi od Wykonawcy,

- b) przyczynami zależnymi od Zamawiającego,

- c) działaniem siły wyższej.

- Przedłużenie umownego terminu wykonania przedmiotu umowy zostanie dokonane na podstawie umotywowanego wniosku strony. Wniosek będzie wymagał, dla swojej skuteczności akceptacji Zamawiającego. Zmiana zostanie dokonana w formie pisemnej, aneksem do niniejszej umowy.

Postanowienia szczegółowe

§  7

- Jako koordynatora dla prac będących przedmiotem umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się : ................................................................

- Jako koordynatora dla prac będących przedmiotem umowy ze strony Zamawiającego wyznacza się: Panią Grażynę Kłosok.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§  8

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy do wysokości 10 % wartości zamówienia brutto wymienionego w § 4 ust. 1 tj.: ........................................zł
(słowniezł:....................00/100)      
 w  formie: ..........................................................

- Strony postanawiają, że 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj........................zł zostanie zwrócone  w ciągu 30 dni licząc od dnia przyjęcia robót przez Zamawiającego jako należycie wykonane.

- Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 30 %   w kwocie .................................. zł stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmii za wady   i zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po jej upływie.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w pkt. 1 wysokość zabezpieczenia
z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości robót, lub jeżeli z powodu zwiększenia się wartości robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiającego.

Rozstrzyganie sporów

§  8

Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby  Zamawiającego.

Obowiązujące przepisy

§  9

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

§  10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy

pisemnej w postaci aneksu.

Ilość egzemplarzy

§  11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający:                                                                               Wykonawca: