Wodzisław Śl. 5.10.2009 r.

BZP.3410-00030/15/09

# Modyfikacja treści SIWZ

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Realizację zadania pn Udrożnienie ruchu w Południowej  Części Subregionu Zachodniego ETAP I (zadanie 2 i 6) i ETAP II (całość)”

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Realizację zadania pn Udrożnienie ruchu w Południowej  Części Subregionu Zachodniego ETAP I (zadanie 2 i 6) i ETAP II (całość)”,  działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w tabeli poniżej informuję o modyfikacjach treści SIWZ:

| l.p. | Pkt SIWZ | Sposób modyfikacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projekt umowy par.4 ust.2 | Po literze t), dodaje się literę w) o następującym brzmieniu: W przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w par. 9 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia podpisania aneksu do umowy przedłożyć Inżynierowi Kontraktu zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy. |
| 2 | Projekt umowy par. 9 ust. 1 | Po pkt 11 dodaje się w tabeli pkt 12, który otrzymuje brzmienie: Przyczyna/okoliczność: Wystąpienie robót zamiennych spowodowanych względami atmosferycznymi, oszczędnościowymi, gruntowo-wodnymi oraz innymi nie możliwymi do przewidzenia na etapie podpisania umowy. Skutek: ewentualna zmiana wartości umowy, zmiana sposobu wykonania przedmiotu zamówienia. |