Wodzisław Śl. 30.09.2009 r.

BZP.3410-00030/15/09

PYTANIA I ODPOWIEDZI

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Realizację zadania pn Udrożnienie ruchu w Południowej  Części Subregionu Zachodniego ETAP I (zadanie 2 i 6) i ETAP II (całość)”

Pytanie:

dotyczy budowy wiaduktu nad torami w Wodzisławiu Śl.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu posadowienia wiaduktu z posadowienia na ścianach szczelinowych na posadowienia na palach welkośrednicowych? Wykonanie ścian szczelinowych wymaga wykonania murków prowadzących, co w konsekwencji prowadzi do zamknięcia torów znajdujących się przy podporze w osi B i prawdopodobnie ruchu kolejowego na tych torach w trakcie wykonania pali. Po drugie prawdopodobnie pozwoliłoby na zmniejszenie szerokości ławy fundamentowej przy podporze w osi B, co pozwoliłoby na utrzymanie ruchu kolejowego przy tej podporze w całym okresie wykonania robót.

Odpowiedź:

Posadowienie obiektu należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową (na ścianach szczelinowych).